Администрация

Бердниковского сельсовета

Тонкинского  муниципального  района

Нижегородской области

# Постановление

## 15.02.2017                                                                                                            № 10

## О противопаводковой комиссии Бердниковского

## сельсовета Тонкинского муниципального района

## Нижегородской области и об организации

## безаварийного пропуска паводка 2017 года

В целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия  паводковых вод и сохранения безопасной экологической обстановки на территории Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, администрация Бердниковского сельсовета Тонкинского  муниципального  района  Нижегородской  области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить противопаводковую комиссию Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области (приложение № 1).

2. Утвердить план организационных противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводка на период 2017 года (Приложение 2).

3. разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий, организовать их выполнение;

4. уточнить зоны возможного подтопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой и паводковой обстановки;

5. по результатам проверок состояния ГТС, обеспечить проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах;

6. проверять исправность шлюзовых и водосбросных механизмов ГТС, при необходимости своевременно организовывать их ремонт;

7. до наступления устойчивых отметок уровня воды на водоемах организовать дежурные бригады и дежурство на ГТС;

8. на подходах к водоемам установить предупреждающие аншлаги о запрете выхода на лед;

9. организовать оповещение населения через средства массовой информации о правилах поведения и действиях при оповещении о возможном затоплении и эвакуации из опасной зоны;

10. подготовить силы и средства к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11. проверить и подготовить к работе систему оповещения населения, обеспечить надежное доведение информации до населения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой..

И.о. главы администрации                                                      Ю.П. Завадская

Приложение

Утвержден

постановлением администрации

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 15.02.2017 N10

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Завадская Юлия Павловна - и.о. главы администрации, председатель комиссии

Скородумова Татьяна Петровна– бухгалтер Бердниковской ООШ, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Кузнецов Василий Иванович – старший пожарный                                             с. Бердники (по согласованию)

Смирнов Алексей Михайлович - старший пожарный                                          д. Большое Ларионово (по согласованию)

Соловьев Дмитрий Тимофеевич – житель д. Большое Ларионово                  (по согласованию).

Громов Олег Георгиевич - житель д. Малое Ларионово     (по согласованию).

Красильников Геннадий Лукоянович – житель д. Мартяхино (по согласованию)

Доронин Владимир Михайлович  - житель д.  Вая (по согласованию)

Приложение 2

Утвержден

постановлением администрации

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 15.02.2017   N 10

ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ПОЛОВОДЬЯ НА ПЕРИОД

ПАВОДКА 2016 ГОДА

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию по Бердниковской администрации Разработать план противопаводковых мероприятий | Глава администрации | До 01.03.2017 |
| 2. | Выявить зоны возможного подтопления, повышения уровня паводковых вод | Противопаводковая комиссия (по согласованию) | Постоянно |
| 3. | Провести обследование состояния гидротехнических сооружений в д. Вая, д. Малое Ларионово, д. Большое Ларионово, д . Мартяхино, с. Бердники, д. Восточное Егоровское | Д. Вая –Доронин В.М. (по согласованию) Д. М. Ларионово – Громов Г.Г. (по согласованию) Д. Б.Ларионово – Соловьев Д.Т. по согласованию) Д. Мартяхино- Красильников Г.Л. (по согласованию). С. Бердники –Кузнецов В.И. (по согласованию) Д. В.Егоровское- Кузнецов В.И. (по согласованию) | постоянно |
| 4. | Установить круглосуточное дежурство на опасных участках | Глава администрации Члены ППК (по согласованию) | Постоянно в период паводка |
| 5. | На объектах сельскохозяйственного назначения принять меры по предупреждению смыва удобрений, кормов и других материальных ценностей. | Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию) | До 01.04.2017 |
| 6. | При возникновении чрезвычайной ситуации информировать население через средства массовой информации | Члены ППК (по согласованию) | Немедленно |

И.о.главы администрации                                                    Ю.П. Завадская