- ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

- ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22 августа 2019 года									№ 303

О подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2019-2020 годов

Заслушав и обсудив информацию администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области о подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2019-2020 годов, Земское собрание р е ш и л о:

1. Информацию администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области о подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2019-2020 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать директору МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (А.А.Богомолов) и директору МУП «Коммунальник» (А.Г.Белугин):

2.1. усилить работу по собираемости платежей за коммунальные услуги;

2.2. своевременно производить расчеты перед поставщиками топлива;

2.3. продолжить работу по повышению качества предоставляемых услуг и снижению затратного механизма.

3. Рекомендовать директору МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (А.А.Богомолов) провести работу по усовершенствованию процесса дымоудаления для уменьшения количества выбросов котельной по ул.Первомайская.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава местного самоуправления						Ю.А.Удалов

Аналитическая записка по состоянию на 01.08.2019 года.

1. О задачах по подготовке к новому осенне-зимнему периоду 2019/2020.

Работу отрасли  обеспечивает три организации: МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети», МУП «Коммунальник»  и ООО «Тонкинокоммунинвест».

Дебиторская задолженность трех предприятий на 01.08.2019 года составляет 24 788,5 тыс. рублей, кредиторская задолженность 15 082,7 тыс. рублей.

Улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляется путем проведения их ремонта, замены и модернизации. Отопительный период прошел без каких либо серьезных нарушений. Сформированы и утверждены планы капитального и текущего ремонтов инженерной инфраструктуры, также утверждены планы подготовки к предстоящему отопительному сезону, утверждены графики сдачи многоквартирных домов в жилищную инспекцию. Еженедельно в электронную базу «Регистратор ДС» заносятся данные о подготовке объектов ЖКХ.

Планы по капитальному и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры выполнены на 78 процентов. Общий объем финансовых средств составил 4,5 млн. рублей, в т. ч. капитальный ремонт – 2,3 млн. руб., текущий ремонт – 2,2  млн. руб.

Текущий  ремонт жилищного фонда выполнен на сумму 476,9 тыс. руб. В ходе проведения текущего ремонта в многоквартирных домах:

- отремонтировано кровли на сумму 36 тыс. рублей,

- проведен ремонт подъездов на сумму 211,2 тыс. рублей,

- проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей на сумму 106,3 тыс. рублей,

- содержание придомовой территории на сумму 75,1 тыс. рублей,

- проведен ремонт дымоходов на сумму 3,3 тыс. рублей;

- ремонт фасадов зданий 45 тыс. рублей.

Отопление.

Кроме МУП «Тонкинские теплосети», где имеется 9 котельных, готовятся к отопительному сезону: МБУК Централизованная клубная система, на балансе которой находятся – 5 котельных; ХЭС поселковой администрации имеет котельную бани, отапливающая также детские сады «Солнышко» и «Малышок», МУП «Коммунальник» имеет 5 котельных.

В котельных проведена чистка дымоходов фильтров, произведен  текущий ремонт сетевых  насосов, электрооборудования, произведен косметический ремонт зданий котельных.

Поведена ревизия запорной арматуры.

В настоящее время ведется замена теплотрасс. Заменено 350 п/м тепловых сетей.

Планируется утеплить 1100 п/м теплотрасс до 20.09.2019 г.

Предприятием МУП «Коммунальник также проведено ряд ремонтных работ на селе:

- утепление теплострасс в с.Вязовка – 150 п/м, в с. Бердники – 150 п/м, в с.Б. Содомово – 200 п.м.; в д. Кодочиги – 20 п/м, с.Пакали-250 п/м.

Водоснабжение.

По прошествии первого полугодия 2019 года сложностей с водоснабжением не возникало.

Ликвидировано 41 утечка  водопровода. Произведено восстановление  6 водопроводных  колодцев и замена пожарного гидранта. Планируется произвести замену запорной арматуры.

Предприятием МУП «Коммунальник» проведены ремонтные работы на водопроводных сетях на селе:

- устранено 27 утечек водопровода,

-заменено водопроводных сетей – 33 п/м,

- заменено 4 глубинных насоса,

-произведен ремонт 3 гидрантов.

Водоотведение.

Произведен  ремонт колодцев -3 шт.

В четырех  КНС заменены насосы.

Ведется подключение объектов  к ХБК (подключено  1 многоквартирный дом). Планируется подключение МБУ ДО «Центр дополнительного образования».

2. Готовность жилищного фонда к ОЗП 2019/2020 гг по состоянию на 01.08.2019 г.

Из 526 МКД паспорта готовности подписано - 368 , что составляет 70%.

3. Топливообеспечение района.

Запасы топлива на предприятии МУП «Тонкинские теплосети» по состоянию на 10 августа 2019 года, имеются в наличии:

- дрова   2 871,8 м.куб.;

- щепа  7 240,5 м.куб.;

- опил  720 м.куб.

У предприятия МУП «Тонкинские теплосети» имеется задолженность на  01.07.2019 г.  за дрова и щепу 8 923 тыс.рублей.

На предстоящий отопительный сезон в электронной форме прошел по электронный аукцион на приобретение дров, победитель ООО «Арт Лес», цена за м.куб. 750 руб., общее количество закупаемого угля – 2000 м.куб.

МУП «Коммунальник» заключен контракт на поставку угля в объёме 142,3 т. Проведены торги на поставку дров в котельные в объёме 1500 м.куб. и планируется до сентября заключить контракт в объёме 900 м.куб.

Остатки топлива на 1.08.2019 года :

- дрова – 528,2 м.куб.;

- уголь – 8,5 т.

4. Оперативные сведения о собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги.

|  | Начислено |  |  | Собираемость, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.07.2018, тыс. руб. | По состоянию на 01.07.2019, тыс. руб. | Темп роста, % | По состоянию на 01.07.2018, тыс. руб. | По состоянию на 01.07.2019, тыс. руб. | Темп роста, % | Процент собираемости на 01.07.2018 |
| Жилищные услуги | 3189 | 2993 | 93,9 | 2895 | 2704 | 93,4 | 98,5 |
| Коммунальные услуги | 23087 | 23894 | 103,5 | 22158 | 23496 | 106,0 | 96,0 |
| водоснабжение | 3647,3 | 3857,1 | 105,8 | 3334,8 | 3664,4 | 109,9 | 97,8 |
| водоотведение | 1936 | 2024 | 104,5 | 1767 | 1939 | 109,7 | 91,3 |
| отопление | 18923,7 | 19568,6 | 103,4 | 18224,2 | 19340,6 | 106,1 | 96,2 |
| ИТОГО: | 50783 | 52336,7 | 103,1 | 48379 | 51144 | 105,7 | 96 |

5. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления в целях реализации жилищно-коммунальной реформы.

1. По увеличению собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги:

- ведется мониторинг оплаты коммунальных услуг;

- получателям услуг при не оплате более двух или трех месяцев высылается уведомление;

- при администрации создана комиссия по работе с неплательщиками по коммунальным услугам. Принимаются меры по взысканию сумм с должников: приглашаются на заседание комиссии, направляются письма на руководителей организаций, в которых работают должники с просьбой оказать на них влияние, по адресу должников высылаются письма с требованием об оплате.

2. Установлению экономически обоснованных тарифов.

В  соответствии с  Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства РФ от 06.05.2011

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании протокола комиссии по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса Тонкинского муниципального района от 10.11.2017 № 1 постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 03.12.2018 № 537 утверждены следующие тарифы на жилищные услуги:

| Степень благоустройства жилищного фонда | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб./м.кв. |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| - жилые дома со всеми видами благоустройства: центральное отопление, водоснабжение, канализация, сжиженный газ в баллонах | 7,22 | 7,37 |
| - жилые дома, имеющие не все виды благоустройства – нет одного из видов благоустройства | 5,80 | 5,92 |
| - жилые дома без удобств – один вид благоустройства, водоснабжение | 4,27 | 4,36 |

| № п/п | Степень качества, благоустройства и месторасположения дома |  |  | Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, руб./м.кв. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |  |
| р.п. Тонкино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в которых имеют все виды благоустройства |  |  | 11,82 | 12,06 |  |  |
| 2. | жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства, (отсутствует один вид благоустройства) |  |  | 11,48 | 11,71 |  |  |
| 3. | жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства, (отсутствует два и более вида благоустройства) |  |  | 11,00 | 11,22 |  |  |
| 4. | жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые помещения в которых имеют все виды благоустройства |  |  | 11,00 | 11,22 |  |  |
| 5. | жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства, (отсутствует один вид благоустройства) |  |  | 10,64 | 10,86 |  |  |
| 6. | жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства, (отсутствует два и более вида благоустройства) |  |  | 10,28 | 10,49 |  |  |
| Сельские населенные пункты, входящие в состав Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в которых имеют все виды благоустройства | 11,00 |  |  | 11,22 |  |
| 2. |  | жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства, (отсутствует один вид благоустройства) | 10,64 |  |  | 10,86 |  |
| 3. |  | жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства, (отсутствует два и более вида благоустройства) | 10,28 |  |  | 10,49 |  |
| 4. |  | жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые помещения в которых имеют все виды благоустройства | 10,28 |  |  | 10,49 |  |
| 5. |  | жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства, (отсутствует один вид благоустройства) | 9,82 |  |  | 10,02 |  |
| 6. |  | жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства, (отсутствует два и более вида благоустройства) | 9,46 |  |  | 9,65 |  |

Тарифы на коммунальные услуги устанавливает Региональная служба по тарифам Нижегородской области.

1. Решением РСТ Нижегородской области от 22.11.2016 г. № 39/30 установлен тариф на водоотведение:

| год | Тариф на водоотведение, руб/м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 2017 | 68,58 | 70,93 |
| 2018 | 70,93 | 73,31 |
| 2019 | 73,31 | 75,04 |

2. Решением РСТ Нижегородской области от 22.11.2016 г. № 39/30 установлен тариф на холодную воду:

| год | Тариф на холодную воду, руб/м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 2017 | 35,64 | 36,91 |
| 2018 | 36,91 | 38,14 |
| 2019 | 38,14 | 39,24 |

3. Решением РСТ Нижегородской области от 22.11.2016 г. № 39/9 установлен тариф на тепловую энергию:

| год | Тариф на тепловую энергию, руб/ГКал |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 2017 | 2447,58 | 2499,45 |
| 2018 | 2499,45 | 2575,72 |
| 2019 | 2575,72 | 2650,80 |

РСТ Нижегородской области утвердила тарифы

| Наименование регионального оператора | Тарифы, утвержденные РСТ Нижегородской области на 2019 год (руб./куб. м с учетом НДС) в первом полугодии 2019 г. | Тарифы во втором полугодии 2019 г. | Среднегодовой расчетный тариф (руб./куб. м с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Экостандарт» (зона № 9) | 604,81 | 616,49 | 610,64 |

Указом  Губернатора Нижегородской области от 26.12.2018 № 178 «Об установлении на территории Нижегородской области предельных уровней цен на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год»  с внесением изменений предельная размер цены за услугу по обращению с ТКО составила 573,31 рублей за м.куб.

Зам. главы администрации						Ю.А. Смирнов