Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

23.01.2015                                                                                                        № 40

О          внесении         изменений           в

муниципальную                     программу

«Улучшение   качества    водоснабжения

населения Тонкинского муниципального

района          Нижегородской      области

на                    2011    –    2015       годы»

В связи с изменением финансирования, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в муниципальную программу «Улучшение качества водоснабжения населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2015 годы»,  утверждённую постановлением администрации Тонкинского муниципального района от 30.09.2013 № 626,

изложив  приложение в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

Глава администрации                                                                      Т.Ф.Кузнецова

Приложение к постановлению

администрации Тонкинского

муниципального района

от 23.01.2015 № 40

«Приложение к  программе «Улучшение качества водоснабжения

населения Тонкинского муниципального

района Нижегородской области

на 2011-2015 годы»

План мероприятий по улучшению качества водоснабжения населения Тонкинского муниципального района на 2013-2015 гг.

| № пп | Наименование мероприятия | Год | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Отвественные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Район. бюджет | Про чие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция водоснабжения р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области | 2014 г. | 6122,861 |  | 5204,432 | 918,429 |  | Отдел архитектуры и строительства администраци Тонкинского муниципального района |
| 2. | Замена пожарных гидрантов | 2013 г.-5шт 2014 г.-5шт 2015 г.-5шт | 45 45 45 |  |  |  | 45 45 45 | МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию) |
| 3 | Установка водозаборных колонок | 2013 г.-1шт 2014 г.-1шт 2015 г.-1шт | 5 5 5 |  |  |  | 5 5 5 | МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию) |
| 4 | Установка станций управления глубинными насосами в т.ч - скважина горэнерго ул. Заречная - скважина ул. Комсомольская - скважина ул. Первомайская СХТ Итого: | 2013 г. 2013 г. 2013 г. | 130 130 130 330 |  |  |  | 130 130 130 330 | МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию) |
| 5 | д. Старые Краи реконструкция водопровода | 2013г | 15356,365 | 4300 | 9398 | 1658,365 |  | Отдел архитектуры и строительства администраци Тонкинского муниципального района |
| 6 | д. Типаево ремонт водопровода с установкой автоматической подачи воды | 2014 г. 2015 г. | 150 100 |  |  | 150 100 |  | СПК «Победа» (по согласованию) |
| 7 | д. Кодочиги установкой автоматической подачи воды на скважине | 2015 г. | 100 |  |  | 100 |  | СПК «Победа» (по согласованию) |
| 8 | с. Вязовка установкой автоматической подачи воды на скважине | 2013 г. | 100 |  |  |  | 100 | МУП Большесодомовского сельсовета «Коммунальник» (по согласованию) |
| 9 | с. Бердники закольцовка водопровода ул. Центральная ул. Льнозавод 50 п/м | 2013 г. | 200 |  |  |  | 200 | МУП Большесодомовского сельсовета «Коммунальник» (по согласованию) |
| 10 | д.Б. Вая ремонт водопровода 500 п/м с установкой автоматической подачи воды ограждение башни | 2013 г. | 200 |  |  |  | 200 | МУП Большесодомовского сельсовета «Коммунальник» (по согласованию) |
| 11 | д.Мартяхино установка автоматики на скважине ограждение скважины | 2014 г. | 50 |  |  | 50 |  | МУП Большесодомовского сельсовета «Коммунальник» (по согласованию) |
| 12 | д. М. Сидорово реконструкция водопровода с ограждением скважины | 2014 2015 | 800 |  |  | 800 |  | МУП Большесодомовского сельсовета «Коммунальник» (по согласованию) |
| 13 | д. Б. Ларионово Замена водопроводной башни | 2013 г. | 300 |  |  |  | 300 | МУП Большесодомовского сельсовета «Коммунальник» (по согласованию) |
| 14 | с. Б. Содомово проектные работы бурение скважины Реконструкция водопровода 2-ая очередь 1820 метров и 30 подводов | 2013г. 2014 г. 2015 г. | 329,1 4000 |  | 3400 | 329,1 600 |  | Отдел архитектуры и строительства администраци Тонкинского муниципального района |
| 15 | д. Пахутино Реконструкция водопровода 2-ая очередь 2000 метров и 25 подводов | 2015 г. | 4000 |  | 3400 | 600 |  | Отдел архитектуры и строительства администраци Тонкинского муниципального района |
| 16 | с. Пакали Реконструкция водопровода ул.Полевая-800м. ул.Рабочая-400м. ул. Черемушки -100м. | 2014 г. |  |  |  |  |  | МУП Большесодомовского сельсовета «Коммунальник» (по согласованию) |
| 17 | д. Степановское установка частотного регулятора на скважине ограждение скважины | 2013 г. 2014 г. | 100 |  |  |  | 100 | МУП Большесодомовского сельсовета «Коммунальник» (по согласованию) |
| 18 | с. Полянское ремонт водопровода установка 3-х индивидуальных скважин ограждение 2-х скважин | 2014 г. 2015 г. 2015 г. | 120 50 |  |  | 120 50 |  |  |
| 19 | Ремонт и модернизация сельских водопроводов | 2013г. |  |  |  | 300 |  | МУП Большесодомовского сельсовета «Коммунальник» (по согласованию) |
|  | Всего: | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | 27091 6701,961 8450 | 4300 | 17689 5204,432 6800 | 3822 1726,629 1650 | 1280 |  |