Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

# Постановление

## 06.02.2020                                                                                                             № 57

Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 04.01.1996 № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План организационных противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводка на период 2020 года.

2. Консультанту отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственному за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций
и пожарную безопасность (Н.В.Ярополов):

- обеспечить проверку системы оповещения членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тонкинского муниципального района Нижегородской области;

- обеспечить закрепление всех имеющихся на территории района гидротехнических сооружений (далее – ГТС) за собственниками, организовать их безопасную эксплуатацию в период паводка;

- обеспечить подготовку сил и средств к действиям по оказанию помощи и спасению людей в зонах подтопления;

- обеспечить проверку и подготовку к работе систему оповещения населения, обеспечить надежное доведение информации до населения;

- организовать проведение обследований ГТС.

3. Управлению финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (Е.В.Соловьева) обеспечить финансирование расходов на проведение противопаводковых мероприятий в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

4. Рекомендовать:

4.1. Главам администраций муниципальных образований Тонкинского муниципального района Нижегородской области, иным собственникам ГТС:

- разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий, организовать их выполнение;

- уточнить зоны возможного подтопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой и паводковой обстановки;

- по результатам проверок состояния ГТС, обеспечить проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению плотин в наиболее уязвимых местах;

- проверять исправность шлюзовых и водосбросных механизмов ГТС, при необходимости своевременно организовывать их ремонт;

- до наступления устойчивых отметок уровня воды на водоемах организовать дежурные бригады и дежурство на ГТС;

- на подходах к водоемам установить предупреждающие аншлаги о запрете выхода на лед;

- организовать оповещение населения через средства массовой информации о правилах поведения и действиях при оповещении о возможном затоплении и эвакуации из опасной зоны;

- подготовить силы и средства к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.2. Начальнику пункта полиции (дислокация пгт. Тонкино) МО МВД России «Уренский» (С.Д.Румянцев):

- организовать контроль за деятельностью населения в местах традиционного подъезда (подхода) к водоемам в период паводка;

- обеспечить организацию охраны правопорядка по решению КЧС и ОПБ района, при наличии подтопляемых территорий объектов или населенных пунктов.

4.3. Исполнительному директору ООО «ДСК Тонкинская» (Ю.А.Удалов):

- организовать проверку готовности водопропускных сооружений, мостов на дорогах района, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- обеспечить контроль состояния коммуникаций в период половодья.

4.4. Главному инженеру Уренских РЭС ПО «Уренские электрические сети»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (С.К.Груздев):

- организовать обследование линий электропередач, привести их в готовность к безаварийному пропуску паводка;

- обеспечить контроль состояния коммуникаций в период половодья.

5. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тонкинского муниципального района (С.А.Скворцов) обеспечить проведение заседания комиссии по подготовке и проведению паводка.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области С.А. Скворцова.

- Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 06.02.2020 № 57

ПЛАН

организационных противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводка на период 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать противопаводковые комиссии в администрациях муниципальных поселений. Разработать планы противопаводковых мероприятий | Главы администраций муниципальных образований Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – главы администраций) (по согласованию) | До 01.03.2020 |
| 2. | Выявить зоны возможного подтопления, повышения уровня паводковых вод и представить предложения в КЧС и ОПБ района о мерах по его снижению, при необходимости установить посты наблюдения | Главы администраций (по согласованию) | Постоянно |
| 3. | Установить контроль и информировать противопаводковую комиссию района о работе по защите объектов жизнеобеспечения, жилых домов, коммуникаций | Главы администраций (по согласованию) | Постоянно |
| 4. | Провести обследование состояния гидротехнических сооружений | Главы администраций (по согласованию), противопаводковая комиссия Тонкинского муниципального района Нижегородской области, МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию), иные владельцы ГТС (по согласованию) | До 01.04.2020 |
| 5. | Провести подготовительные работы по очистке оголовков, отводов, труб, а при необходимости укреплению плотин | Главы администраций (по согласованию), МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию), ООО «ДСК Тонкинская» (по согласованию) | Постоянно |
| 6. | В случае необходимости совместно с КЧС и ОПБ района принять меры по предварительному сбросу воды с водоемов вплоть до полного опорожнения | Главы администраций (по согласованию), МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию), ООО «ДСК Тонкинская» (по согласованию) | Постоянно в период паводка |
| 7. | Содержать в постоянной готовности силы и средства к ликвидации ЧС | Главы администраций (по согласованию), МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию), ООО «ДСК Тонкинская» (по согласованию) | Постоянно в период паводка |
| 8. | На опасных участках установить постоянное дежурство, сосредоточить необходимую технику, материалы | Главы администраций (по согласованию), МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию), ООО «ДСК Тонкинская» (по согласованию) | Постоянно в период паводка |
| 9. | На период паводка создать запасы сырья, кормов, продуктов питания и других материальных ресурсов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность хозяйственных подразделений | Главы администраций (по согласованию), управление сельского хозяйства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию), Тонкинское райпо (по согласованию) | До начала паводка |
| 10. | На объектах сельскохозяйственного назначения принять меры по предупреждению смыва удобрений, кормов и других материальных ценностей | Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию) | До 01.04.2020 |
| 11. | В период половодья обеспечить охрану общественного порядка, регулирование дорожного движения в местах подтопления | Пункт полиции (дислокация пгт Тонкино) МО МВД России «Уренский» (по согласованию) | Постоянно в период паводка |
| 12. | Обеспечить круглосуточную работу постов наблюдения в местах прохождения паводка, оснастить их устойчивой телефонной связью для оперативной передачи информации о складывающейся обстановке | Главы администраций (по согласованию), МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию) | Постоянно |
| 13. | Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии | Уренские РЭС ПО «Уренские электрические сети» (по согласованию) | Постоянно |
| 14. | Регулярно проводить анализ качества питьевой воды и информировать о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной питьевой водой | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Нижегородской области (по согласованию) | Постоянно |
| 15. | Предусмотреть выделение средств для выполнения противопаводковых работ и создания аварийного запаса материалов | Главы администраций (по согласованию), управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | Постоянно в период паводка |
| 16. | При возникновении чрезвычайной ситуации информировать население через муниципальный сегмент РАСЦО и средства массовой информации | Консультант отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации, ответственный за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность | Немедленно |