Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

21.02.2018                                                                                                                    № 88

О внесении изменений в постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 30.09.2014 № 530

В целях повышения уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального района,
в связи с уточнением финансирования, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015 – 2017 годы», утвержденную постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 30.09.2014 № 530
(с изменениями от 18.05.2015 № 296, от 30.12.2015 № 722, от 26.01.2016 № 30,
от 30.09.2016 № 462, от 26.12.2016 № 636) изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Красное знамя.ru», а также разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                             А.В.Баев

Приложение

к постановлению администрации

Тонкинского муниципального

района Нижегородской области

от 21.02.2018 № 88

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тонкинского муниципального

района Нижегородской области

от 30.09. 2014 № 530

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015 – 2017 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015 – 2017 годы».

(далее – программа)

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - Отдел А и С) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - КУМИ и ЗР) |
| Подпрограммы программы | 1. Подпрограмма 1: «Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального района». 2. Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015 – 2017 годы». |
| Цели программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для достижения цели – повышение качества жизни населения Тонкинского муниципального района |
| Задачи программы | Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального района; повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями. Комплексное развитие системы водоснабжения. Комплексное развитие системы теплоснабжения. Комплексное развитие системы водоотведения. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2015-2017 годов. Программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на реализацию программы – 9978,88 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 3570,28 тыс. рублей; 2016 год - 2575,6 тыс. рублей; 2017 год - 3833,0 тыс. рублей; На реализацию подпрограммы 1: «Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального района» 2717,31 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1237,91 тыс. рублей; 2016 год - 554,40 тыс. рублей; 2017 год - 925,00 тыс. рублей; На реализацию подпрограммы 2: Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015 – 2017 годы».- 7261,57 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 2332,37 тыс. рублей; 2016 год - 2021,20 тыс. рублей; 2017 год - 2908,0 тыс. рублей. |

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния.

2.1.1. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Централизованное снабжение населения и предприятий Тонкинского муниципального района питьевой и технической водой осуществляется из подземных водоисточников.

На стадии транспортировки питьевой воды потребителю происходит ее вторичное загрязнение, что объясняется неудовлетворительным состоянием разводящих сетей.

Водопотребление за 2014г. выглядит следующим образом:

1. Потребление воды – 170 тыс. м3.

2. Реализация воды потребителям – 145 тыс. м3.

3. Потери и неучтенные расходы в водопроводной сети – 25 тыс. м3.

2.1.2.Структурный состав потребителей.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения Тонкинского муниципального района составляет:

- Население, в том числе и частный сектор.

- Промышленные предприятия и организации.

- Социальные и коммунально-бытовые организации.

2.1.3.Муниципальные котельные. Существующее положение:

Часть потребителей отапливается от маломощных котельных, работающих на твёрдом топливе. Большинство котельных имеют изношенное оборудование, в связи с этим разработаны мероприятия по ликвидации угольных котельных в р.п.Тонкино. Закрытие большинства котельных позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу от сжигания каменного угля.

В муниципальной собственности находится основная часть квартальных распределительных сетей Тонкинского муниципального района. Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения составляет 530,17км (в двухтрубном исчислении), количество центральных тепловых пунктов - 37 объектов. В Тонкинском муниципальном районе находятся 32 муниципальные котельные. В значительной части котельных оборудование установлено в 70-ые годы и к настоящему времени находятся в эксплуатации около 40 лет, а оборудование в котельной Естественно, что устаревшее, физически изношенное оборудование котельных не может обеспечить надежного теплоснабжения потребителей и должно поэтапно выводиться из эксплуатации. В качестве топлива в котельных используется уголь, дрова и отходы лесопереработки. Наиболее крупной муниципальной котельной является котельная по адресу: р.п.Тонкино, ул.Победы 10 «А». Тепловая мощность котельной составляет 4,59 Гкал/час. В котельной в 2011 году было введено в эксплуатацию 3  котла на щепе типа КВм-1.16Д-Тц ООО «Ижевский котельный завод», г.Ижевск, так же монтируется ещё два котла на угле. В качестве основного топлива в котельной используется щепа, резервного – уголь. Теплоносителем для систем отопления является горячая вода. Регулирование отпуска тепла – качественное, центральное - на источнике теплоты, индивидуальное – в ИТП. В муниципальной собственности находится основная часть квартальных распределительных сетей Тонкинского муниципального района. Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения составляет 530,17км (в двухтрубном исчислении), количество центральных тепловых пунктов - 37 объектов.

2.1.4 Анализ существующей системы утилизации (захоронения)  и выявление проблем функционирования

Полигон располагается в 0,75 км. Юго-восточнее д.Плотниково Тонкинского района. Данное местоположение было выбрано в связи с тем, что территория имеет ровный, спокойный рельеф, коэффициент фильтрации грунтов в основании полигона близкий к нормативному, грунтовые воды встречаются на глубине залегания глубже 2,7 м, и только в северо-западном углу площадки на глубине 1,9 — 2,5 м. Инженерно-геологические условия площадки: грунт - песок пылеватый, глина красно-бурая, полутвердая, допустимое давление 2,3 кг/кв.см.

Полигон действует на основании распоряжения администрации Тонкинского муниципального района от 11.04.2001 года № 184.

Санитарно-защитная зона полигона (далее - СЗЗ) составляет 500 м.

Площадь участка 2,65 Га.

Общая мощность 90 тыс. куб.м.

Общий объём накопленных отходов 56,6 тыс. куб.м.

Объём твердых бытовых отходов (далее – ТБО), образовавшийся в районе за:

2012 год – 6,345 тыс.куб.м.

2013 год – 8,690 тыс.куб.м.

2.1.5.Система водоотведения.

Отсутствие в населенных пунктах централизованной или локальной канализации. Удаленность населенных пунктов от объектов для сброса (отвода) канализации. В 2011 году построена система хозяйственно-бытовой канализации производительностью 500 м3/сутки в р.п. Тонкино, но подсоединить все многоквартирные дома не удалось.

2.2. Цель и задачи программы

2.2.1. Водоснабжение:

Целью Программы является выявление резервов и дефицита мощности:

водоводов и уличных разводящих сетей. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения в разрезе: надежность, качество, экономичность.

Определение основных пусковых комплексов объектов первоочередного строительства и модернизации сроком до 2017 года, которые позволят:

- Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей на 21,5 км как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

- Ввести в эксплуатацию очистные сооружения по прекращению сброса загрязненных  вод  и осадка из отстойников в природные водоемы в целях сохранения их чистоты и экономии воды.

- Внедрить в эксплуатацию станции УФ-обеззараживания в целях снижения образования в воде канцерогенных хлорорганических соединений и создания надежного барьера микробиологическим и вирусологическим загрязнениям воды.

- Установить приборы учёта воды на водозаборных скважинах.

В целях охраны окружающей среды  предусмотрено:

- рекультивация земель;

- сбор дождевых и талых вод с территорий водопроводных сооружений и подача их на  канализационные сооружения.

2.2.2. Теплоснабжение.

Планируется замена трубопроводов с применением предизолированных на сетях отопления, коррозионостойких. Применение труб из коррозионностойких материалов  сократит расходы на потребление электрической энергии и затраты на обслуживание и ремонт.

Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

2.2.3. Водоотведение.

Подключение максимального количества домов к системе  центральной канализации. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений.

2.2.4.Мероприятия модернизации существующей системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Установить бетонное ограждение полигона, произвести установку бытового помещения для персонала и выполнить оканавливание участка.

2.3. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации Программы - 2015 - 2017 годы.

2.4. Перечень основных мероприятий программы.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Таблица 1.

| Наименоваие расходов | Плановый период |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (по ведомственной классификации) | 2015 г | 2016 г | 2017 г |  |
|  | Всего (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Строит-во внутриквартальных дворовых сетей водопровода и канализации р.п.Тонкино ( рай.бюд.) Устройство наружного водопровода с.Кодочиги ( рай.бюд.) | 500,00 91,72 | 173,3 | 348,85 | 1022,15 91,72 |
| 2. Микрорайон на 75 домов (теплотрасса) рай.бюд. | 459,89 | 181,1 | 376,15 | 1017,14 |
| 3. Ремонт сельских водопроводов ( рай.бюд.) |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по благоустройству полигона ТБО ( рай.бюд.) | 186,30 | 200,00 | 200,00 | 586,30 |
| Итого подпрограмма 1 | 1237,91 | 554,4 | 925,00 | 2717,31 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами МСУ | 2201,46 | 2021,2 | 2709,73 | 6932,39 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 127,84 |  | 198,27 | 326,11 |
| Иные бюджетные ассигнования | 3,07 |  |  | 3,07 |
| Итого подпрограмма 2 | 2332,37 | 2021,2 | 2908,0 | 7261,57 |
| Всего по программе | 3570,28 | 2575,6 | 3833,0 | 9978,88 |

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

2015 год         2016 год           2017 год

| 1. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 96 | 97 | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 23 | 24 | 25 |
| 3. | Обеспеченность населения централизованными услугами теплоснабжения | % | 73 | 74 | 75 |
| 4. | Обеспеченность населения централизованными услугами сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 83 | 84 | 85 |

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации программы разработка нормативных правовых актов Тонкинского района Нижегородской области не требуется.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015-2017 годы» |  | Всего | 3 570,28 | 2575,6 | 3833,0 |
|  |  | КУМИ и ЗР | 186,30 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Отдел А и С | 3383,98 | 2375,6 | 3633,0 |
| Подпрог- рамма 1 | «Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального района» | Всего: | 1237,91 | 554,4 | 925,0 |
|  |  | КУМИ и ЗР | 186,30 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Отдел А и С | 1051,61 | 354,4 | 725,0 |
| Подпрог- рамма 2 | Обеспечение реализации Муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015 – 2017 годы». | Всего: | 2 332,37 | 2021,2 | 2908,0 |
|  |  | Отдел А и С | 2 332,37 | 2021,2 | 2908,0 |

2.7. Анализ рисков реализации программы.

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

2.7.1.Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, бюджетных расходов на сферу строительства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

2.7.2.Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли строительство, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации программы.

2.7.3.Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере строительства, что снижает эффективность работы организаций строительной сферы.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

«Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Оценка эффективности и результативности программы учитывает степень достижения целей и непосредственных результатов программы в целом и ее подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов программы в целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели и непосредственных результатов и решения задач программы.

По прогнозным оценкам к 2017 году реализация предусмотренных программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям  соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») вне зависимости от загрязненности водоисточников (нынешнее положение и их прогнозируемое состояние качества водоема на период до 2017г.).

2. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений

3. Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

4. Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей

5. Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

6. Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

7. Выполнение технологического цикла по изоляции отходов.

8. Прекращение сброса загрязненных  вод  и осадка из отстойников в природные водоемы в целях сохранения их чистоты и экономии воды.

4. Подпрограммы программы

4.1. Подпрограмма 1: «Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Тонкинского муниципального района» (далее - подпрограмма 1)

4.1.1. Паспорт подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1 |  | Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 1 |  | КУМИ и ЗР, предприятия жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) района |  |  |
| Цели подпрограммы 1 |  | Достижение стабильного, качественного предоставления услуг населению и предприятиям соответствующим нормативным санитарным требованиям. |  |  |
| Задачи подпрограммы 1 |  | 1.Создать комфортные условия для населения района 2. Повысить уровень услуг коммунального хозяйства. 3. Улучшить материально-техническую базу. |  |  |
| Этапы и сроки реализа-ции подпрограммы 1 |  | Подпрограмма 1 реализуется в течение 2015-2017 годов. Подпрограмма 1 реализуется в один этап. |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета |  | Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета в сумме - 2717,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1237,91 тыс. рублей; 2016 год - 554,4 тыс. рублей; 2017 год – 925,0 тыс. рублей. |  |  |
| Индикаторы достижений целей Программы | Наименование индикатора достижения целей Программы |  | Единицы измерения | Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы |
| Индикатор 1 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |  | % к предыдущему году | 102,0 |
| Индикатор 2 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения |  | % к предыдущему году | 109,0 |
| Индикатор 3 | Обеспеченность населения централизованными услугами теплоснабжения |  | % к предыдущему году | 101,0 |
| Индикатор 4 | Обеспеченность населения централизованными услугами сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  | % к предыдущему году | 104,0 |

4.1.2. Характеристика текущего состояния

Состояние  материально-технической базы удовлетворительное.

Вместе с тем, текущее состояние магистралей и сооружений продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие отрасли и удовлетворения запросов жителей района.

Одной из главных причин такого состояния материально-технической базы является недостаточность выделяемых ассигнований на приобретение и проведение  текущего ремонта и модернизацию.

На 2014 -2017 годы запланировано комплексное развитие системы водоснабжения,
системы теплоснабжения, системы водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

4.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1

Главной целью реализации подпрограммы является: сохранение и развитие инженерной инфраструктуры и поддержка отрасли ЖКХ. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Реконструировать инженерные сети .

2. Применять современные материалы и технологии.

3. Улучшить материально-техническую базу.

4.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2015-2017 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

4.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий госпрограммы» государственной программы.

4.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» программы.

4.1.7. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов не требуется.

4.1.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств консолидированного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета приведено в таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств консолидированного бюджета» муниципальной  программы.

4.1.9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников приведена в таблице 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» муниципальной программы.

4.1.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере ЖКХ, что снижает эффективность работы учреждений сферы ЖКХ.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

5.1. Подпрограмма № 2: Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» (далее - подпрограмма 2)

5.1.1. Паспорт подпрограммы 2

| Муниципальный заказчик координатор подпрограммы | Отдел архитектуры и строительства Администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы |  |
| Цели программы | Осуществление на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области политики в отрасли строительства и ЖКХ Осуществление поддержки и развития видов строительства, модернизации и реконструкции. |
| Задачи программы | Организация работы по достижение стабильного, качественного предоставления услуг населению и предприятиям соответствующим нормативным санитарным требованиям. Регулирование деятельности отдела архитектуры и строительства |
| Этапы, сроки реализации программы | на 2015 – 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета | Всего на реализацию подпрограммы 2: Обеспечение реализации Муниципальной программы «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015 – 2017 годы»: 7261,57 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 2332,37 тыс. рублей; 2016 год - 2021,2 тыс. рублей; 2017 год - 2908,0 тыс. рублей. |

5.1.2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2015-2017 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

5.1.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий программы» программы.

5.1.4. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов не требуется.

5.1.5. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем приведен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета» программы.

5.1.6. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 8 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в таблице 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников» программы.

5.1.7. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли ЖКХ и строительства, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере ЖКХ и строительства, что снижает эффективность работы учреждений сферы ЖКХ и строительства.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Аналитическое распределение средств местного бюджета подпрограммы 2

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего) | Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2015-2017 годы | 3570,28 | 2575,6 | 3608,0 | 9753,88 |
| Подпрограмма 2 (всего) | Обеспечение реализации муниципальной программы | 2332,37 | 2021,2 | 2908,0 | 7261,57 |
| Содержание аппарата управления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами МСУ | 2201,46 | 2021,2 | 2709,73 | 6932,39 |
| Содержание аппарата управления | Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 127,84 |  | 198,11 | 326,11 |
| Содержание аппарата управления | Иные бюджетные ассигнования | 3,07 |  | 2 | 3,07 |