Администрация

Бердниковского сельсовета

Тонкинского  муниципального  района

Нижегородской области

# Постановление

## 13.03.2020  	№ 8

## Об организации безаварийного пропуска

## весеннего паводка 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 04.01.1996 № 17-З «О защите населения и территорий Нрижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 06.02.2020 № 57 «Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка 2020 года» в целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия  паводковых вод на территории Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, администрация Бердниковского сельсовета Тонкинского  муниципального  района  Нижегородской  области   п о с т а н о в л я е т:

1. Создать противопаводковую комиссию Бердниковского сельсовета Тонкуинского муниципального района Нижегородской области (Приложение1)

2 . Разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводка на период 2020  года  организовать его выполнение (Приложение 2).

- уточнить зоны возможного подтопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой и паводковой обстановки;

- по результатам проверок состояния ГТС, обеспечить проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению плотин  в наиболее уязвимых местах;

- проверять исправность шлюзовых и водосбросных механизмов ГТС, при необходимости своевременно организовывать их ремонт;

- до наступления устойчивых отметок уровня воды на водоемах организовать дежурные бригады и дежурство на ГТС;

-. на подходах к водоемам установить предупреждающие аншлаги о запрете выхода на лед;

- организовать оповещение населения через средства массовой информации о правилах поведения и действиях при оповещении о возможном затоплении и эвакуации из опасной зоны;

- подготовить силы и средства к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой..

Глава администрации 	А.П. Зорин

Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 13.03.2020 N8

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Зорин Алексей Павлович - глава администрации, председатель комиссии

Завадская  Юлия Павловна– специалист 1 категории, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Кузнецов Василий Иванович – старший пожарный  с. Бердники (по согласованию)

Смирнов Алексей Михайлович - старший пожарный  д. Большое Ларионово (по согласованию)

Кустов Николай Константинович  – житель д. Большое Ларионово  (по согласованию).

Перевалов Александр Михайлович – мастер по благоустройству администрации Бердниковского сельсовета

Громов Олег Георгиевич - житель д. Малое Ларионово     (по согласованию).

Красильников Геннадий Лукоянович – житель д. Мартяхино (по согласованию)

Доронин Владимир Михайлович  - житель д.  Вая (по согласованию)

Приложение 2

Утвержден

постановлением администрации

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 13.03.2020   N 8

ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ПОЛОВОДЬЯ НА ПЕРИОД

ПАВОДКА 2020 ГОДА

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию по Бердниковской администрации Разработать план противопаводковых мероприятий | Глава администрации |  |
| 2. | Выявить зоны возможного подтопления, повышения уровня паводковых вод предоставить предложения в КЧС и ОПБ района о мерах по его снижению, при необходимости установить посты наблюдения | Противопаводковая комиссия (по согласованию) | Постоянно |
| 3. | Провести обследование состояния гидротехнических сооружений в д. Вая, д. Малое Ларионово, д. Большое Ларионово, д . Мартяхино, с. Бердники, д. Восточное Егоровское | Д. Вая –Доронин В.М. (по согласованию) Д. М. Ларионово – Громов Г.Г. (по согласованию) Д. Б.Ларионово – Соловьев Д.Т. по согласованию) Д. Мартяхино- Красильников Г.Л. (по согласованию). С. Бердники –Кузнецов В.И. (по согласованию) Д. В.Егоровское- Кузнецов В.И. (по согласованию) | постоянно |
| 4. | Установить круглосуточное дежурство на опасных участках, | Глава администрации Члены ППК (по согласованию) | Постоянно в период паводка |
| 5. | На объектах сельскохозяйственного назначения принять меры по предупреждению смыва удобрений, кормов и других материальных ценностей. | Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию) | До 01.04.2019 |
| 6. | При возникновении чрезвычайной ситуации информировать население через средства массовой информации | Члены ППК (по согласованию) | Немедленно |
| 7 | Установить контроль и информировать противопаводковую комиссию района о работе по защите объектов жизнеобеспечения, жилых домов, коммуникаций | Глава администрации Члены ППК (по согласованию) | Постоянно |
| 8 | Провести подготовительные работы по очистке оголовок, отводов, труб, а при необходимости укреплению плотин | Глава администрации Члены ППК (по согласованию) | Постоянно |
| 9 | В случае необходимости совместно с КЧС и ОПБ района принять меры по предварительному сбросу воды с водоемов до полного опорожнения | Глава администрации Члены ППК (по согласованию) | Постоянно |
| 10 | Предусмотреть выделение средств для выполнения противопаводковых работ и создания аварийного запаса материалов | Глава администрации Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) | Постоянно |