ПРОЕКТ

Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

___________										№ ___

Об утверждении

муниципальной программы

"Благоустройство территорий

Тонкинского муниципального

округа Нижегородской области

на 2023 - 2025 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу " Благоустройство территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 - 2025 годы ".

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы может быть осуществлена корректировка мероприятий и объемов их финансирования с учетом возможностей средств бюджета округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области, и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области С.А. Скворцова.

Глава местного самоуправления							А.В. Баев

- Утверждена

постановлением администрации

Тонкинского муниципального округа

Нижегородской области

от___________ № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области»

на 2023 - 2025 годы

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» на 2023 - 2025 годы (далее «Программа») |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |
| Соисполнители Программы | Территориальные отделы и сектора администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |
| Подпрограммы Программы | 1. Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». 2.Подпрограмма «Мероприятия по благоустройству территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области». 3.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Цель Программы | Комплексное решение проблем благоустройства, уличного освещения и дорожной деятельности территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |
| Задачи Программы | -обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области; -сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; -улучшение транспортного обслуживания населения; - организация благоустройства и озеленения территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения; - организация и содержание мест захоронения; -организация прочих мероприятий по благоустройству территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области; - формирование среды, благоприятной для проживания населения; - улучшение (повышение) качества уборки территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023 - 2025 годы включительно, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | бюджет Тонкинского муниципального округа Нижегородской области: всего – 194 273,7 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 72 500,5 тыс. рублей; 2024 год – 60 886,6,4 тыс. рублей; 2025 год – 60886,6, тыс. рублей; в т.ч. бюджет Тонкинского муниципального округа Нижегородской области: всего – 194 273,7 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 72 500,5 тыс. рублей; 2024 год – 60 886,6,4 тыс. рублей; 2025 год – 60886,6, тыс. рублей; Муниципальная программа финансируется из бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете Тонкинского муниципального округа Нижегородской области. Средства бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Тонкинского муниципального округа Нижегородской области. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния благоустройства Тонкинского муниципального округа Нижегородской области

Тонкинский муниципальный округ Нижегородской области (далее - Тонкинский муниципальный округ) расположен в 260 км к северу от Нижнего Новгорода на шоссе Нижний Новгород—Киров.

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение Тонкинского муниципального округа Нижегородской области в многофункциональное, комфортное, эстетически привлекательное муниципальное образование. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Понятие "благоустройство территории муниципального образования" включает в себя целый комплекс работ по ремонту и содержанию дорог, содержанию и развитию сетей освещения, работу по озеленению Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, сохранению и организации парков, комплексному развитию внутри дворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения муниципального образования.

Устойчивое развитие Тонкинского муниципального округа невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети.

В области дорожного хозяйства Тонкинского муниципального округа Нижегородской области можно выделить следующие проблемы:

Рост автомобилизации, грузо- и пассажиропотока, а также содержание и уборка дорог проводятся не в соответствии с нормативными документами, недостаток кратности уборок, осуществляемых специализированными предприятиями. Отклонение от нормативно-технических параметров способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий, общему снижению безопасности на дороге. Основной причиной данной проблемы является некачественное содержание элементов обустройства дороги (знаки, разметка).

Отсутствие полной и достоверной информации о количественных и качественных показателях улично-дорожной сети, мониторинга. Основной причиной данной проблемы является несвоевременное выполнение мероприятий мониторинга улично-дорожной сети муниципального образования на предмет определения приоритетных участков УДС для выполнения работ по содержанию дорожной сети.

Фасадная часть Тонкинского муниципального округа Нижегородской области остается малопривлекательной из-за непроработанной идеи формирования его архитектурного облика с учетом исторических и местных обычаев, сложившихся традиций. Требуют благоустройства застроенные территории. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками, также требуется ремонт внутри дворовых заасфальтированных проездов и тротуаров.

Существует проблема недостаточного наружного освещения улиц округа, дворовых территорий. Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, а также отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения. Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области. Необходимо произвести замену опор уличного освещения и светильников на более современные, увеличить их количество.

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора, а также плохое состояние имеющихся контейнерных площадок приводит к несанкционированным свалкам на территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

В области озеленения территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области можно выделить следующие основные проблемы:

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды муниципального образования, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старо возрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Особое внимание необходимо уделить развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.

В области текущего содержания территории можно выделить следующие проблемы:

Озеленение.

В условиях интенсивного роста застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог и т.п., площадь зеленых насаждений значительно сокращается.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда, путем планомерной замены старо возрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Благоустройство кладбищ.

В Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области существует 82 кладбища. В течение года и в период перед празднованием дня святой Пасхи родственниками умерших производится уборка территорий мест захоронения. Кучи мусора складируются на территории кладбищ, затрудняя подъезды и подходы к могилам. Работы по погрузке и вывозу мусора с территорий кладбищ осуществляются не в полном объеме. Благоустройство кладбищ производится частично. В связи с этим, имеется потребность в увеличении средств на вышеуказанные работы.

Отлов безнадзорных животных.

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил, в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории, появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Выполнение этих работ на территории города не соответствуют необходимому объему. Требуется отлов безнадзорных животных не только в центральных районах города, но и в отдаленных, периферийных местах. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасными для жизни и здоровья людей инфекциями, стайных агрессивных животных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.

Приобретение и установка скамеек, приобретение и установка урн.

Нормальная жизнь современного округа невозможна без улучшения условий жизни граждан, а также архитектурно-планировочного облика. На всех площадях, улицах, парках, рынках, остановках транспорта, вокзалах должны быть выставлены в достаточном количестве урны и скамейки. Расстояние между урнами должно быть 40 м на оживленных участках и 100 м на малолюдных участках. Согласно обращениям граждан остро стоит вопрос об установке скамеек на остановках общественного транспорта.

Изготовление табличек с названиями улиц (аншлагов).

Отсутствие названий улиц и номерных знаков на фасадах зданий, сооружений, домов создают проблему неудобства оперативного нахождения адреса почтальонами, переписчиками, оперативными службами (медицинскими, коммунальными) при экстренных случаях.

Приобретение и установка детских игровых комплексов (детских площадок).

В Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области существует проблема организации досуга детей. Дворовые территории не оборудованы детскими площадками. Порой нет даже песочницы, не говоря уже о качелях и спортивных сооружениях. Данная ситуация негативно сказывается на физическом и психологическом развитии детей.

Для здорового образа жизни и нормального физического развития детей, их занятости, установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.

К основным проблемам в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО) относятся следующие:

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору и вывозу ТБО;

- отсутствие раздельного сбора ТБО и недостаточное развитие их сортировки;

- отсутствие вовлечения ТБО в материальную сферу производства и развитие переработки ТБО;

- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для бизнеса;

- несоответствие технологии сбора, вывоза ТБО современным требованиям;

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТБО;

- неполный охват населения договорами на сбор и вывоз ТБО.

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТБО, является привлечение инвестиций не только в традиционную сферу сбора, транспортировки ТБО, но и налаживание контактов с отходосортировочными и отходоперерабатывающими комплексами с целью вовлечения отходов в качестве вторичных ресурсов в материальное производство путём развития системы переработки ТБО.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель: Комплексное решение проблем благоустройства Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Задачи:

- Организация благоустройства и озеленения территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений.

- Организация и содержание мест захоронения.

- Организация прочих мероприятий по благоустройству территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

- Формирование среды, благоприятной для проживания населения.

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам.

- Улучшение (повышение) качества уборки дворов и территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Реализация Программы рассчитана на 2023-2025 годы включительно.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относится:

-Целевой показатель: «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа».

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, то в пределах срока действия муниципальной программы этап реализации соответствует одному году.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства.

Общий срок реализации муниципальной программы 2023– 2025 годы включительно. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусматривается.

- Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной программы

В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области, в том числе в связи с необходимостью внедрения принципов программного бюджета, повышения эффективности использования бюджетных средств и направления их на решение приоритетных задач благоустройства Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

- Раздел 7. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023-2025 годы включительно всего – 194 273,7 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 72 500,5 тыс. рублей;

2024 год – 60 886,6,4 тыс. рублей;

2025 год – 60886,6, тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление и расходование средств бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области осуществляется в объемах определенных Решением Совета депутатов о бюджете Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

- Раздел 8. Анализ рисков реализации Программы

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, являются:

1. Изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие необходимость корректировки отдельных задач Программы и внесение изменений в план мероприятий по реализации Программы.

В целях снижения негативного влияния данных факторов администрацией Тонкинского муниципального округа Нижегородской области будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального и областного законодательства и своевременная корректировка системы программных мероприятий Программы.

2. Изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, увеличение расходов бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

3. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Снижению указанных рисков будут способствовать координация деятельности всех исполнителей и соисполнителей, курирующих вопросы реализации мероприятий Программы, а также повышение ответственности сотрудников органов местного самоуправления Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, являющихся исполнителями и соисполнителями Программы за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий.

4. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности Программы, а также зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Программы.

5. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей экономической ситуации в стране и мире, приводящие к удорожаниям привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов.

Раздел 9. Подпрограмма муниципальной программы Тонкинского муниципального округа Нижегородской области «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

(далее – Подпрограмма 1)

- Паспорт Подпрограммы 1

| Наименование Подпрограммы | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители Подпрограммы | Территориальные отделы и сектора администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для устойчивого функционирования дорожной деятельности, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи Подпрограммы | -обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области; -сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; -улучшение транспортного обслуживания населения; - реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать». |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2023-2025 годы составляет всего – 65 682,3 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 27 958,7 тыс. рублей; 2024 год – 18 861,8 тыс. рублей; 2025 год – 18 861,8 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области: на 2023-2025 годы составляет всего – 65 682,3 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 27 958,7 тыс. рублей; 2024 год – 18 861,8 тыс. рублей; 2025 год – 18 861,8 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Раздел 9.1. Характеристика текущего состояния подпрограммы 1

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития дорожного комплекса Тонкинского муниципального округа Нижегородской области. Транспортная инфраструктура является основой экономического развития округа и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние населения. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры на территории округа ведется реализация приоритетных мероприятий по улучшению состояния улично-дорожной сети.

Современный уровень развития улично-дорожной сети не соответствует потребностям округа:

- основные дороги перегружены транспортными потоками;

- центр округа по совокупности критериев характеризуется неудовлетворительными условиями движения транспорта.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте.

Тенденции изменения уровня аварийности свидетельствуют об ухудшении положения с обеспечением безопасности дорожного движения, обеспечением удовлетворительности состояния улично-дорожной сети на территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Таким образом, достигнутый уровень автомобилизации и сложности проблем дорожного движения требуют новых подходов к обеспечению удовлетворительного состояния улично-дорожной сети округа и безопасности дорожного движения.

Раздел 9.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Основная цель подпрограммы 1:

- создание условий для устойчивого функционирования дорожной деятельности, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Тонкинского муниципального округа Нижегородской области;

-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

-улучшение транспортного обслуживания населения;

Показатель подпрограммы 1:

- Целевой показатель 4: «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа».

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

-развитая дорожная система, обеспечивающая стабильное развитие Тонкинского муниципального округа Нижегородской области;

-современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их значениях приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 9.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Период реализации подпрограммы 1 – 2023-2025  годы. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы 1 не предусматривается.

Раздел 9.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы 1, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2023-2025 годы составляет всего – 65 682,3  тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 27 958,7 тыс. рублей;

2024 год – 18 861,8 тыс. рублей;

2025 год – 18 861,8 тыс. рублей.

В том числе за счет средств бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области – составляет всего – 65 682,3  тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 27 958,7 тыс. рублей;

2024 год – 18 861,8 тыс. рублей;

2025 год – 18 861,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление и расходование средств бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области осуществляется в объемах определенных Решением Совета депутатов о бюджете Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 10. Подпрограмма муниципальной программы Тонкинского муниципального округа Нижегородской области «Мероприятия по благоустройству территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма 2)

- Паспорт Подпрограммы 2

| Наименование Подпрограммы | Мероприятия по благоустройству территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители Подпрограммы | Территориальные отделы и сектора администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Цель Подпрограммы | Создание благоприятных санитарно - эпидемиологических факторов для проживания |
| Задачи Подпрограммы | -организация уличного освещения; -озеленение территорий; -организация и содержание мест захоронения; -участие в программе капитального ремонта многоквартирных домов; -прочие мероприятия в области благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2023-2025 годы включительно, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | общий объем финансирования подпрограммы 5 на 2023-2025 годы составляет 39 407,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 16 594,8 тыс. рублей; 2024 год – 11 406,3 тыс. рублей; 2025 год – 11 406,3 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области – 38 249,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 16 208,8 тыс. рублей; 2024 год – 11 020,3 тыс. рублей; 2025 год – 11 020,3 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории |

Раздел 10.1. Характеристика текущего состояния подпрограммы 2

Существует проблема недостаточности наружного освещения улично-дорожной сети, неблагоприятно влияющая на уровень криминогенной обстановки территории и безопасность передвижения пешеходов в темное время суток.

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, а также отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения, приводит к нерациональному потреблению электроэнергии и расходу средств на ее оплату.

В целях оптимизации услуги необходимо проведение мероприятий по установке дополнительных опор, применению энергосберегающих технологий в указанной сфере, замене ветхих и изношенных сетей и приборов уличного освещения. Перечисленные проблемы ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению качества оказания услуги уличного освещения, приведение технических параметров в соответствие с потребностью населения.

Каждый гражданин имеет конституционное право на благоприятную, комфортную, безопасную среду проживания, нормальную экологическую обстановку.

Зеленые насаждения, входящие в состав округа, играют основную роль в оздоровлении окружающей среды, улучшении архитектурного облика, улучшении санитарно-гигиенических, экологических условий жизни каждого жителя. Насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух. Являются наилучшей средой для отдыха, организации массовых культурно-просветительских мероприятий.

Насаждения по своему функциональному назначению подразделяются на три группы:

насаждения общего пользования – парки, скверы, бульвары;

насаждения ограниченного пользования – насаждения на территориях школьных, детских учреждений, жилых и общественных зданий, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий;

насаждения специального назначения – насаждения улично-дорожной сети, санитарно-защитных, водоохранных зон, леса.

Основная часть насаждений создавалась в 50-е 60-е годы и в настоящее время представлена старым аварийным зеленым фондом, создающим чрезвычайные ситуации, представляющим реальную угрозу жизни людей, инженерным коммуникациям жизнеобеспечения, имуществу граждан. Отсутствует планомерная система сезонного цветочного оформления, являющегося основной составляющей эстетического облика округа.

Показатель меньшей фактической площади, занятой объектами зеленых насаждений требует проведения детальной инвентаризации и проработки вариантов увеличения площади зеленых насаждений, реконструкции, удаления аварийного зеленого фонда: замены старых насаждений новыми посадками декоративных быстрорастущих пород деревьев, цветочное оформление объектов озеленения с учетом композиционных факторов оформления каждого объекта и системы цветочного оформления округа в целом, создание новых объектов озеленения.

Жизнь человека на Земле сопровождается непрерывной сменой поколений - таков непреложный закон Природы. Похоронная культура является одной из древнейших форм социальной культуры, распространенной повсеместно. Места погребения всегда сопутствуют местам проживания человека.

- В Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области существует 82 кладбища. В течение года и в период перед празднованием дня святой Пасхи родственниками умерших производится уборка территорий мест захоронения. Кучи мусора складируются на территории кладбищ внутри, затрудняя подходы к могилам. Работы по погрузке и вывозу мусора с территорий кладбищ осуществляются не в полном объеме. Благоустройство кладбищ производится частично.

- Содержание и ремонт памятников.

Отлов безнадзорных животных. Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил, в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории округа, появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Выполнение этих работ на территории округа не соответствуют необходимому объему. Требуется отлов безнадзорных животных на всей территории округа. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасными для жизни и здоровья людей инфекциями, стайных агрессивных животных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.

Приобретение и установка скамеек, приобретение и установка урн. Нормальная жизнь современного округа невозможна без улучшения условий жизни граждан округа, а также архитектурно-планировочного облика. На всех площадях, улицах, парках, рынках, остановках транспорта, вокзалах должны быть выставлены в достаточном количестве урны и скамейки. Расстояние между урнами должно быть 40 м на оживленных участках и 100 м на малолюдных участках. Согласно обращениям граждан округа остро стоит вопрос об установке скамеек на остановках общественного транспорта.

Изготовление табличек с названиями улиц (аншлагов).Отсутствие названий улиц и номерных знаков на фасадах зданий, сооружений, домов создают проблему неудобства оперативного нахождения адреса почтальонами, переписчиками, оперативными службами (медицинскими, коммунальными) при экстренных случаях.

Приобретение и установка детских игровых комплексов (детских площадок).В округе существует проблема организации досуга детей. Дворовые территории не оборудованы детскими площадками. Порой нет даже песочницы, не говоря уже о качелях и спортивных сооружениях. Данная ситуация негативно сказывается на физическом и психологическом развитии детей. Для здорового образа жизни и нормального физического развития детей, их занятости, установка детских игровых площадок и спортивных площадок является необходимым аспектом благоустройства территорий.

Для Тонкинском муниципального округа Нижегородской области характерны экологические проблемы.

К ним можно отнести: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами, деградацию почвенного покрова, участившиеся в последнее время случаи выжигания сухой растительности, опустынивание земель и другое. Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, население округа и объекты инфраструктуры. Основные принципы – доступность услуг по сбору и вывозу ТБО для населения, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТБО.

Раздел 10.2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 является создание комфортных условий проживания населения на территории Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, создание благоприятных санитарно-эпидемиологических факторов для проживания.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-организация уличного освещения;

-озеленение территорий;

-организация и содержание мест захоронения;

-участие в программе капитального ремонта многоквартирных домов;

-прочие мероприятия в области благоустройства.

Показатель подпрограммы 2:

-Целевой показатель: «Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории»

Ожидаемые результаты реализации программы 2:

-улучшение санитарно-эпидемиологического состояния жизни населения.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 и их значениях приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 10.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2.

Период реализации подпрограммы 2 – 2023-2025 годы включительно. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы 2 не предусматривается.

Раздел 10.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

-организация уличного освещения;

-озеленение территорий;

-организация и содержание мест захоронения;

-содержание и ремонт памятников;

-ремонт существующих и установка новых детских игровых площадок;

-ремонт существующих и установка новых спортивных площадок;

-организация сбора и вывоза ТБО;

-уборка несанкционированных свалок;

-содержание и ремонт малых архитектурных форм объектов благоустройства;

-отлов безнадзорных животных;

-противоклещевая обработка территории.

Достижение целей подпрограммы 2 планируется за счет реализации мероприятий, перечень представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2023-2025 годы составляет  – 39 407,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 16 594,8 тыс. рублей;

2024 год – 11 406,3 тыс. рублей;

2025 год – 11 406,3 тыс. рублей.

В том числе за счет средств бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области – 39 407,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 16 594,8 тыс. рублей;

2024 год – 11 406,3 тыс. рублей;

2025 год – 11 406,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление и расходование средств бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области осуществляется в объемах определенных Решением Совета депутатов о бюджете Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 11. Подпрограмма муниципальной программы Тонкинского муниципального округа Нижегородской области «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – Подпрограмма 3)

- Паспорт Подпрограммы 3

| Наименование Подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Исполнитель | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы | Территориальные отделы и сектора администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство » |
| Задачи Подпрограммы | Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годов включительно, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 109 184,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 47 947,0 тыс. рублей; 2024 год – 30 618,5 тыс. рублей; 2025 год – 30 618,5 тыс. рублей. |
| Показатели непосредственных результатов | Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программной и ее подпрограммами, выполнены в максимальном объеме |

Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области».

В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предусмотрено:

- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области;

- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;

- повышение квалификации и переподготовка специалистов управления по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области;

- организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса.

- Раздел 12. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в Приложении № 2 к муниципальной программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, областного бюджета и бюджета округа, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации подпрограммы;

- Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного бюджета и бюджета округа муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

_______________________________________

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий

Тонкинского муниципального округа

Нижегородской области»

Перечень

Основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области»

на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Срок выполнения | Исполнители мероприятий | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа- «Благоустройство территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | Прочие расходы | 2023 -2025 годы |  | 72 500,5 | 60 886,6 | 60 886,6 |
|  | Цель муниципальной программы – комплексное решение проблем благоустройства территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  | 27 958,7 | 18 861,8 | 18 861,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 14 223,4 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» | Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 8 656,1 | 5 700,0 | 5 700,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» | Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 5 079,2 | 4 861,8 | 4 861,8 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Грант на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» | Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 2. «Мероприятия по благоустройству территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  | 16 594,8 | 11 406,3 | 11 406,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения | Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 4 400,8 | 4 940,2 | 4 940,2 |
| - 2.2 | - Основное мероприятие 2.2.Озеленение | - Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 550,00 | 250,00 | 250,00 |
| - 2.3 | - Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание мест захоронения | - Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 1 308,0 | 706,6 | 706,6 |
| - 2.3 | - Основное мероприятие 2.4. Участие в программе капитального ремонта многоквартирных домов; | - Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 386,0,0 | 386,0 | 386,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.Прочие мероприятия в области благоустройства | Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 9 950,00 | 5 123,5 | 5 123,5 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  | 47 947,0 | 30 618,5 | 30 618,5 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.Содержание аппарата управления | Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 39 853,6 | 23 974,5 | 23 974,5 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.Расходы на обеспечение деятельности хозяйственного отдела | Прочие расходы | 2023 -2025 годы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области | 8 903,0 | 6 644,0 | 6 644,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство

территорий Тонкинского муниципального округа

Нижегородской области»

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| N | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора (непосредственного результата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| - Муниципальная программа «Благоустройство территорий Тонкинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | тыс. рублей | * |  |  |
| - Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | развитая дорожная система, обеспечивающая стабильное развитие Тонкинского муниципального округа Нижегородской области; | да/нет | да | Да | да |
| 1.2 | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Тонкинского муниципального округа Нижегородской области; | да/нет | да | Да | да |
| - Подпрограмма «Мероприятия по благоустройству территорий Тонкинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2.2 | увеличение объема охвата населения услугой уличного освещения; | да/нет | * | * | да |
| 2.3 | оптимизация затрат на оказание услуги | да/нет | * | * | да |
| - Озеленение |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 3.2 | улучшение эстетического вида зеленых насаждений; | да/нет | Да | Да | Да |
| 3.3 | увеличение количества зеленых насаждений | да/нет | Да | Да | Да |
| - Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | % | * | 100 | * |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 4.2 | улучшение эстетического облика кладбищ, возможность рационального использования площадей; | да/нет | * | Да | * |
| 4.3 | обеспечение достойного отношения к умершим, не имеющим родственников | да/нет | Да | Да | да |
| - Прочие мероприятия в области благоустройства |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 5.2 | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния жизни населения | да/нет | Да | Да | Да |
| - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| - Индикаторы достижения целей подпрограммы |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 100 | 100 | 100 |
| - 6.2 | Удельный вес муниципальных учреждений Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 |