Отчет

Отдела архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района за 2020 год.

В   2020 году выполнены работы по ремонту дорожного покрытия на Центральной площади Победы в р.п. Тонкино на сумму 10 075 284,14 рублей после успешного голосования по программе ВАМ РЕШАТЬ.

Выполнены работы по капитальному ремонту системы отопления ул. Победы, д.17, в р.п. Тонкино  на сумму 1 737 423 тыс. руб.

Выполнены работ по строительству внутриквартальных (дворовых) сетей канализации ул. Свободы, д.27 в р.п. Тонкино на сумму 140 630 рублей протяженностью 180 м, в ; подключение канализации дома №17, ул. Комсомольская в р.п. Тонкино на сумму 31 481рубль.

Выполнены работы по строительству теплотрассы ул. Дружбы в р.п. Тонкино на сумму 237 204 рублей.    С начала 2018 года ведётся активная работа по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды.

В 2020 году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» проведены работы по благоустройству центрального парка в р.п. Тонкино (1 очередь), которые включали в себя:

Завоз грунта для вертикальной планировки территории; Устройство новой дорожно-тропиночной сети с покрытием из плитки тротуарной, а также установка бордюров; Асфальтирование площадки для массовых мероприятий; Установка малых архитектурных форм: пешеходный мостик, скамьи и урны; Монтаж парковых светильников; Посадка деревьев (туи).

Сметная стоимость этих работ составила 3 106 535,31 руб.

Подготовлен сметный расчет и выполнена экспертиза сметной документации на проектирование объекта «Очистные сооружения в р.п. Тонкино мощностью 750 м3/сутки с напорным подводящим коллектором протяженностью 3,5 км и сбросным коллектором протяженностью 0,5 км» на сумму 9 541 620 рублей.

Ведутся проектные работы по детскому саду в р.п. Тонкино на 110 мест на сумму более миллиона рублей. Предварительная стоимость 145,5 млн.рублей

Оплачены 2 квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 1 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» общей площадью 84,2 м2 на сумму 3 517 408,8 рублей, долг 2019 года.

Произведены социальные выплаты:

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.001.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 2 685,5 тыс.рублей;

- молодым семьям на приобретение  или строительство жилья в сумме 4032,0 тыс.рублей.

Введено жилья 719 м2 ( 4 дома).

Оказывалась помощь отделу образования, администрациям поселка, района и сельсоветов, отделу культуры и Тонкинской ЦРБ в составлении смет и приемке работ с урегулированием споров с подрядчиками на их подведомственных объектах 25 смет прошли экспертизу ГБУ НО Нижегородсмета.

В связи с реализацией мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в начале 2020 г. проводились работы по сбору пакета документов для получения субсидии в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Еженедельно по данным объектам направляла отчет о ходе работ. В АИС УПД заносились необходимые данные по обустроенным объектам, а также их фото «до» и «после». Проводилась регистрация на платформе «Местопамяти.рф», куда заносилась фотофиксация с информацией о всех 19 памятниках и мемориальных объектах, находящихся на территории Тонкинского муниципального района. В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» проводилась оцифровка военно-мемориальных и памятных объектов в единой интерактивной карте «Я.Помню».

В 2020 году была проведены мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на сумму более 2 млн.рублей

| 1 | Ремонт мемориала «Вечный огонь» Тонкинцам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг., Центральная площадь в р.п. Тонкино | 1 144,1 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт обелиска «Погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Пахутино Тонкинского района Нижегородской области» | 250,1 тыс. руб. |
| 3 | Ремонт памятника по ул. Заречная в р.п. Тонкино | 180,9 тыс. руб. |
| 4 | Ремонт памятника погибшим воинам с. Бердники Тонкинского района Нижегородской области | 272,6 тыс. руб. |
| 5 | Ремонт памятника погибшим воинам в деревне В. Егоровское Тонкинского района Нижегородской области | 274,9 тыс. руб. |

Отдел направляет ежемесячные и ежеквартальные отчёты по разрешённому строительству, вводу объектов в эксплуатацию, выполненных градостроительных планах, по освоению  и расходованию субсидий, трансфертов в территориальный орган федеральной службы государственной статистики Нижегородской области, Министерство строительства,  ЖКХ и ТЭК,  Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области, Министерство социальной политики,. Направляется отчётность по программам : «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (составление ежемесячных,  ежеквартальных и годовых сводных отчетов в информационную систему «ГИС энергоэффективность»), «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры», предоставляет показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в области жилищного строительства и энергоэффективности Тонкинского муниципального района, осуществляет технический надзор на строящихся объектах. Разрабатывалась: программу «Совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2018-2021годы».      Оказывались муниципальные услуги: «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций». «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на территории тонкинского муниципального района Нижегородской области». «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкции объектов капитального строительства и продления разрешения на строительство". «Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»; «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области». «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)перепланировки жилого помещения».

Всего разработано 15 регламентов.

В течении года с приходом нового специалиста район из отстающих вошел в восьмёрку первых по работе в системе ГИСОГД. Занесено более 900 различных документов.    Для оперативной работы в ГИСОГД НО проводились обучения по размещению информации с использованием программ NanoCad 5.1 (для сохранения в формате dxf), Qgis (для сохранения слоя в формате MIF/MID), после чего MIF/MID можно импортировать в Mapinfo (данная программа не установлена так как необходима для неё лицензия), вместо этой программы можно импортировать в программе Полигон; подготовка градостроительного плана земельного участка с использованием ГИСОГД, по данному разделу необходима установка программы Технокад (Сведения о характерных точках границы земельного участка, описание местоположения земельного участка) для заказа выписок в ЕГРН.

Внесены сведения в раздел национальные проекты.

- В раздел учета входящих документов также заносится информация о размещении ГИСОГД НО. За 2020 г. мною была размещена вся необходимая информация в соответствии с планом-графиком утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31.10.2019 г. №1919-р.,. На данный момент ведется работа по наполнению ГИСОГД НО пункта дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участков (документы и материалы до 31.12.2013) срок исполнения до 30.06.2021 г. Схема территориального планирования Тонкинского муниципального района НО:

- Генеральные планы

- Местные нормативы градостроительного проектирования

- Правила землепользования и застройки

- Правила благоустройства территории

- Материалы и результаты инженерных изысканий

- Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории и об их характеристиках, в том числе об ограничениях использования земельных участков в границах таких зон

- Положение об особо охраняемой природной территории, лесохозяйственные регламенты лесничества, расположенного на землях лесного фонда

- План наземных и подземных коммуникаций, на котором отображается информация о местоположении существующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, в том числе на основании данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

- Решения о резервировании земель или решения об изъятии земельных участков

- Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках:

- Документы и материалы после 01.01.2017

- Документы и материалы с 01.01.2014 по 31.12.2016

- Документы и материалы до 31.12.2013

Информация по разделам основная часть проектов планировки и проектов межевания территории, а также сведения о создании искусственного земельного участка в программе не отражены, так как их нет.

Также проводилась работа по сканированию документов в раздел дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках. (разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, ГПЗУ, тех.планы, тех.паспорт на объекты капитального строительства, нормативные правовые акты о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов недвижимости, уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства, проект организации работ по сносу объекта капитального строительства и т.д.).

С Региональным оператором  Капремонта  проводится еженедельное селекторное совещание и направляются отчёты.

Специалисты отдела  регулярно принимают участие в 12 комиссиях:

1. по организации разработки схемы территориального планирования района и области; 
2. о признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
3. о землепользованию и застройке р.п.Тонкино; 
4.  межведомственной комиссии по переустройству и (или)перепланировке жилого помещения (нежилого помещения в жилом многоквартирном доме), по переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые); 
5.  по осмотру объекта индивидуального жилищного строительства и выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала; 
6.  по обследованию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности с целью выявления жилых помещений с несоблюдением Правил пользования жилыми помещениями; 
7.  в комиссии по выбору земельного участка администрации Тонкинского муниципального района; 
8. в конкурсной комиссии;

9. в комиссии по приёмке общего имущества многоквартирных домов после проведения капитального ремонта;
10. в комиссии по реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД;

11. в комиссии по приёмке законченных  строительством домов построенных в целях реализации программы Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

12. в комиссии по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов в р.п.Тонкино Нижегородской области.

Специалисты отдела готовят ситуационные планы для реализации инвестиционных проектов при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Перечень мероприятий на 2021 год.

Планируется подготовка проекта по строительству современного Детского сада на на 110 мест на ул. Вычужанина.

Благоустройство территории парка ПОБЕДЫ в р.п.Тонкино (вторая очередь). Документы проходят экспертизу в ГУ НО НИЖЕГОРОДСМЕТА по программе развития сельских территорий.

Продолжение благоустройства центрального парка ( 2 очередь)

Строительство детской спортивной площадки  и строительство тротуара по улицам Свободы, Победы и Коммунистической по программе Развитие сельских территорий через минапк  общей стоимостью 3,4 мил.руб.

Проблемы:

- для прохождения аттестации рабочего места  системы ГИСОГД необходим новый компьютер с программным обеспечением.