ПРОТОКОЛ   № 2

заседания Координационного совета по рассмотрению  проектов долгосрочных  муниципальных целевых программ,  ведомственных целевых программ   Тонкинского  муниципального района

12 марта  2011г.

Повестка дня:

- Рассмотрение проекта   муниципальной  целевой программы Улучшение качества водоснабжения населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2015 годы»

- Рассмотрение проекта  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района  на 2011-2015 годы»

Присутствовали:

| 1 | Баев А.В. | Заместитель главы администрации, председатель координационного совета, |
| --- | --- | --- |
| 2 | Смирнов Ю.А. | Заместитель главы администрации по экономике, заместитель председателя координационного совета, |
| 3 | Двоеглазова О.А. | Зав. отделом экономики и прогнозирования, секретарь координационного совета, |
| 4. | Скворцов С.А. | Заместитель главы администрации, член координационного совета |
| 5. | Прадедов П.В. | Начальник управления сельского хозяйства, член координационного совета |
| 6. | Соловьева Е.В. | Начальник управления финансов, |
| 7. | Карасев В.П. | Директор ГУ Центр занятости населения Тонкинского района, член координационного совета (по согласованию). |
| 8. | Малышев В.А. | Заместитель председателя земского собрания, член координационного совета (по согласованию) |
| 9. | Шубин А.Н. | Директор АНО «Тонкинский центр поддержки бизнеса», член координационного совета (по согласованию) |
| 10. | Береснева Е.Н. | Председатель КУМИ и ЗР администрации Тонкинского муниципального района |

Кворум имеется.

- Рассмотрение проекта   муниципальной  целевой программы «Улучшение качества водоснабжения населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2015 годы»

Докладывал  зав отделом архитектуры и строительства   Уткин Ф.А.

Цели программы - обеспечение  населения  Тонкинского      района водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Задачи программы - повышение эффективности, устойчивости    и     надежности     функционирования    существующих систем водоснабжения;   строительство и ввод  в  эксплуатацию  объектов водоснабжения на  территории    Тонкинского муниципального  района.

Координационный совет  единогласно решил:

- Мероприятия проекта соответствуют целям и задачам Программы.

- Предложить главе администрации Тонкинского муниципального района  утвердить  проект   муниципальной  целевой программы «Улучшение качества водоснабжения населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2015 годы»

2     Рассмотрение проекта  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района  на 2011-2015 годы»

Докладывал  зав отделом архитектуры и строительства   Уткин Ф.А.

Цель программы - Обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Задачи программы

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

-  Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг;

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- обеспечение инженерно-экологических требований.

Срок реализации программы - 2015    год.

Выполнение Программы осуществляется в три этапа:

первый этап – с 2011 года по 2013 год;

второй этап – с 2014 года по 2015 год;

третий этап – с 2015 года.

Координационный совет  единогласно решил:

1Мероприятия проекта соответствуют целям и задачам Программы.

- Предложить главе администрации Тонкинского муниципального района  утвердить  проект   муниципальной  целевой программы «Улучшение качества водоснабжения населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2015 годы»

Председатель Координационного совета                                                     А.В.Баев

Секретарь                                                                                                         О.А.Двоеглазова