- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 29.03.2018 № 130

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Формирование комфортной городской среды р.п. Тонкино

Тонкинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

(далее – Программа)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Ответственные соисполнители Программы | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Мероприятия Программы | Мероприятия: 1. Благоустройство зоны отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская р.п. Тонкино; 2. Благоустройства центрального парка; 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Тонкино. |
| Ответственный исполнитель Мероприятия 1 | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области |
| Ответственный исполнитель Мероприятия 2 | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области |
| Участники Программы | Граждане и организации, заинтересованные в реализации мероприятий по благоустройству территории р.п. Тонкино |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории р.п. Тонкино Тонкинского района на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования; Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей Тонкинского муниципального района. |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования р.п. Тонкино; повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (зона отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская р.п. Тонкино и центральный парк); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые Индикаторы и показатели результатов Программы | По итогам реализации Программы к 2022 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: - доля благоустроенных дворовых территорий р.п. Тонкино к 2022 году от общего числа дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 100%; - доля благоустроенных общественных пространств и мест массового отдых населения к 2022 году от общего количества общественных территорий и мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству, стремится к 100%. Непосредственные результаты: - количество благоустроенных дворовых территорий к 2022 году составит – 7; - благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (зона отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская р.п. Тонкино и центральный парк) составит – 2. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 11220,4 тыс. руб.; средства областного бюджета – 5793,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 2232,6 тыс. руб., не менее 10% от суммы субсидий. |

- Раздел 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в муниципальных образованиях

Разработка Программы обусловлена необходимостью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории р.п. Тонкино Тонкинского муниципального района на основе проведения комплексного благоустройства.

Реализация Программы включает в себя выполнение мероприятия
1- Благоустройство зоны отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская р.п. Тонкино,
2. Благоустройство центрального парка, 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Тонкино.

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию и уборке территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, в том числе, предусмотренных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области.

В настоящее время на территории р.п. Тонкино расположены 177 многоквартирных жилых дома (далее – МКД), количество образуемых ими дворовых территорий многоквартирных домов – 87, из них благоустройство требуется 12. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Тонкино не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Необходимо асфальтобетонное покрытие дворовых территорий многоквартирных домов и проездов МКД, в том числе, в целях обеспечения проезда специализированного транспорта (службы «Скорой помощи», пожарной охраны); в связи с ростом уровня автомобилизации возникла острая необходимость в организации дополнительных парковочных мест для временного хранения автомобилей. Кроме того, асфальтобетонные покрытия некоторых дворовых территорий многоквартирных домов и проездов имеет высокую степень износа.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий МКД показал наличие проблем с оснащенностью малыми архитектурными формами: практически во всех дворах требуется установка или замена лавочек и урн для мусора.

Сложившаяся ранее градостроительная ситуация в рабочем поселке не предусматривала устройства детских и спортивных площадок на дворовых территориях МКД, поэтому все существующие детские и спортивные площадки расположены на прилегающих обособленных земельных участках. Замена и ремонт оборудования площадок производится своевременно за счет средств местного бюджета р.п. Тонкино. Необходимость устройства дополнительных площадок для отдыха, детских и спортивных, рассматривается с учетом предоставляемых заявок от жителей МКД в каждом конкретном случае (в соответствии с пунктом 2.6 Программы).

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, приведен в Приложении № 3 к Программе.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий и обустройство мест для массового отдыха жителей и организация общественных пространств муниципального образования.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения - направление Программы, разрабатываемое в целях обеспечения безопасности и комфортности использования указанных территорий. На территории р.п. Тонкино по результатам обработки поступивших от граждан и организаций заявлений выделены территории, нуждающиеся в рассматриваемый период в благоустройстве.

В ходе анализа существующего состояния объектов благоустройства выявлена необходимость замены асфальтобетонных покрытий и брусчатки, существующие элементы благоустройства (скамьи, урны, цветочницы) не в полной мере отвечают современным архитектурно-художественным и эстетическим требованиям, существующее благоустройство выполнено отдельными участками, не всегда связанными друг другом стилистически.

Работа по благоустройству ведется по следующим направлениям:

- Увеличение количества и качества объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной среды для маломобильных групп населения.

- Комплексный подход к благоустройству.

- Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению информации о состоянии объектов озеленения на территории поселка, необходимости создания той или иной функциональной зоны для конкретного участка или территории.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, развития и обустройства мест массового отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

- Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Программы.

2.2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы

Стратегической целью Программы на период 2018-2022 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды достигается путем реализации мероприятий по благоустройству на территории муниципальных образований района.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (береговая зона р. Яхта и центральный парк);

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования р.п. Тонкино;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Реализация цели и задач Программы будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы:

1. Благоустройство зоны отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская
р.п. Тонкино;

2. Благоустройства центрального парка;

3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
р.п. Тонкино.

Приоритетная задача при благоустройстве территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (благоустройство зоны отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская р.п. Тонкино и благоустройство центрального парка) – создание комфортной и безопасной среды повседневного назначения. Выбранные территории представляют собой береговую зону р. Яхта с пляжем, пешеходными дорожками, детской площадкой, зонами отдыха для жителей с малыми архитектурными формами. Помимо этого, необходимо решить проблему художественно-эстетической организации пространства.

Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень комфортности, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Реализация указанных мероприятий должна осуществляться в комплексе с реализацией программ развития инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования.

Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству является одной из важнейших задач Программы и обеспечивается путем:

- разработки, общественных обсуждений и утверждения муниципальными образованиями правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству;

- вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждений проекта муниципальных программ, отбора дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий для включения в муниципальные программы;

- формирования и реализации конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (информационных компаний, «субботников», собраний жителей и т.д.);

- реализации мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового и (или) трудового участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству.

2.3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результатов Приоритетного проекта

Результатом реализации Программы является достижение цели по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах р.п. Тонкино.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализовываться в период с 2018 года по 2022 год.

Программа реализуется в один этап, учитывает положения государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» и Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208.

2.5. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из областного и федерального бюджетов бюджету
р.п. Тонкино.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Тонкинскому муниципальному району для последующей поддержки программ формирования комфортной городской среды р.п. Тонкино.

Общий объем финансирования Программы составляет 19246,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета и средства областного бюджета 17013,4 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета 2232,6 тыс. руб. (не менее 10% от предоставляемых субсидий).

В разрезе направлений Программы необходимый объем финансирования:

Направление 1. Благоустройство зоны отдыха у пруда на р. Яхта по
ул. Советская р.п. Тонкино 5746,0 тыс. рублей;

2. Благоустройства центрального парка 7000 тыс. рублей;

3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Тонкино 6500 тыс. рублей.

- В 2018 году объем финансирования Программы составит 2588,8 тыс. руб., в том числе, средства федерального бюджета – 1509,1 тыс.руб.; средства областного бюджета – 779,7 тыс.руб., средства местного бюджета – не менее 300,0 тыс.руб.

- Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении
№ 4 к Программе.

Софинансирование работ из дополнительного перечня за счет средств, полученных муниципальными образованиями в качестве субсидии, осуществляется при условии участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Доля и форма участия, определяется органом местного самоуправления в Программе с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля участия должна составлять не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

2.6. Перечень мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация трех направлений:

- Благоустройство зоны отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская
р.п. Тонкино, площадью 3800 кв.м.;

- Благоустройства центрального парка, площадью 40000 кв.м.;

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Тонкино (Приложение № 3 к Программе).

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № 2
к Программе.

Дополнительно для реализации Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

- Разработка, общественные обсуждения, утверждение Правил благоустройства территории р.п. Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской области;

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования р.п. Тонкино, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, осуществляется на основе результатов проведенной инвентаризации.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству и из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включаются следующие виды работ:

а)	ремонт дворовых проездов;

б)	обеспечение освещения дворовых территорий;

в)	установка скамеек;

г)	установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а)	оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б)	обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в)	обустройство площадок для выгула собак;

г)	ремонт дворовых тротуаров;

д)	озеленение дворовых территорий;

е)	обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж)	установка ограждений газонов.

Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий для включения в муниципальную программу:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории;

- организация широкого общественного участия в выборе общественных территорий, приоритетных для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественной территории;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественной территории;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественной территории;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественной территории;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественной территории, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

- одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественной территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото- видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

План реализации мероприятий Программы представлен в Приложении № 5
к Программе.

2.7. Анализ рисков реализации Программы

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

-	риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

-	финансовые риски: финансирование государственной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Нижегородской области и муниципального бюджета.

В указанных случаях Программа подлежит корректировке.

2.8. Перечень приложений Программы

Приложение № 1.	Сведения о показателях (индикаторах) Программы;

Приложение № 2.	Перечень основных мероприятий Программы;

Приложение № 3.	Перечень дворовых территорий многоквартирных домов
р.п. Тонкино, подлежащих благоустройству;

Приложение № 4.	Ресурсное обеспечение реализации Программы;

Приложение № 5.	План реализации мероприятий Программы;

Приложение № 6.	Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Приложение № 1 к Программе

- СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Шт. | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,38 | 4 | - | - | - |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 8,7 | 91,3 | - | - | - |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | - | - | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, где необходимо благоустройство | Проценты | - | - | 16,6 | 41,7 | 58,3 |

- Приложение № 2 к Программе

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование комфортной городской среды р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| - Благоустройство зоны отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская р.п. Тонкино | Тонкинская поселковая администрация | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская р.п. Тонкино | Ремонт и устройство новых покрытий тротуаров и дорожек, подъездных путей, устройство освещения, установка и (или) замена МАФ (лавочки, урны, цветочницы, элементы вертикального озеленения и др.), озеленение территории | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения |
| - Благоустройство центрального парка | Тонкинская поселковая администрация | 2019 | 2019 | Выполнение работ по благоустройству центрального парка р.п. Тонкино | Ремонт и устройство новых покрытий тротуаров и дорожек, подъездных путей, устройство освещения, установка и (или) замена МАФ (лавочки, урны, цветочницы, элементы вертикального озеленения и др.), озеленение территории, установка новой детской площадки | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения |
| - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Тонкинская поселковая администрация | 2020 | 2022 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Ремонт и устройство новых покрытий тротуаров и дорожек, подъездных путей, устройство освещения, установка и (или) замена МАФ (лавочки, урны, цветочницы, элементы вертикального озеленения и др.), озеленение территории | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |

Приложение № 3 к Программе

- ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Р.П. ТОНКИНО, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД 2020-2021 ГГ

| № | Наименование | Площадь, планируемая под благоустройство, га |
| --- | --- | --- |
|  | р.п. Тонкино ул. Коммунистическая, д. №№ 34, 36, ул. Победы, д. № 15, ул. Островского, д. № 2 | 1,3 |
|  | р.п. Тонкино ул. Комсомольская, д. №№13,14,15,16 | 0,3 |
|  | р.п. Тонкино ул. Коммунистическая, д. №№41,48 | 0,08 |
|  | р.п. Тонкино ул. Гагарина, д. №№ 2,4 | 0,07 |
|  | р.п. Тонкино ул. Советская, д. №№ 44, 50 | 0,08 |
|  | р.п. Тонкино, ул. Октябрьская, д. № 9 | 0,06 |
|  | р.п. Тонкино, ул. Победы, д. №№ 3,5,7,9,11 | 0,28 |
|  | Итого | 2,17 |

- Приложение № 4 к Программе

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  | ВР |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| «Формирование комфортной городской среды р.п.Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы», | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2588,8 |  | 7000,00 |  | 6500,00 |  |  |  |  |
|  | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |
|  | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2288,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Благоустройство зоны отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская р.п. Тонкино | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2588,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |
|  | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2288,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Благоустройство центрального парка | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |  |
|  | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ, привл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |  | Не менее 10% |  |
|  | Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заинтересованные лица | Привл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5 к Программе

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IV кв. | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IV кв. | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IV кв. | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IV кв. | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IV кв. |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство зоны отдыха у пруда на р. Яхта по ул. Советская р.п. Тонкино | Тонкинская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Благоустройство центрального парка | Тонкинская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Тонкинская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3.1 | Благоустройство по адресам: р.п. Тонкино ул. Комсомольская, д. №№13,14,15,16 р.п. Тонкино ул. Гагарина, д. №№ 2,4 | Тонкинская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: р.п. Тонкино ул. Коммунистическая, д. №№ 34,36, ул. Победы, д. № 15, ул. Островского, д. № 2, ул. Советская, д. №№ 44,50, ул. Октябрьская, д. № 9 | Тонкинская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: р.п. Тонкино ул. Коммунистическая, д. №№41,48, ул. Победы д. №№ 3,5,7,9,11 | Тонкинская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к Программе

ПОРЯДОК

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

(далее - Порядок)

1. Общие положения

Настоящий Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, разработан для р.п. Тонкино и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

Цель инвентаризации - оценка состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - территорий индивидуальной жилой застройки).

В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.

2. Порядок проведения инвентаризации

- Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа:

первый этап - инвентаризация дворовых и общественных территорий - в срок до 15 октября 2017 года (завершен);

второй этап - инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки - в срок до 31 декабря 2019 года.

- Информация о датах проведения инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных досках многоквартирных домов (далее - МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной жилой застройки.

- Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми администрациями муниципальных образований.

Для участия в инвентаризации приглашаются:

- представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников, или председатели советов МКД;

- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

- представители органов местного самоуправления;

- представители политических партий;

- представители общественных организаций;

- представители иных заинтересованных организаций.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию инвентаризации и актуализацию паспортов территорий несет администрация муниципального образования.

- Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов.

- По итогам проведения инвентаризации составляется Акт обследования территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее - Акт).

- Акты формируются с учетом следующих особенностей:

-	не допускается пересечение границ территорий, указанных в Актах;

- не допускается установление границ территорий, указанных в Актах, приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) объектов;

- инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД оформляется единым Актом с указанием перечня прилегающих МКД;

- в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории данный внутриквартальный проезд включается в состав Акта, разрабатываемого на дворовую территорию;

-	Акт не является основанием для оформления земельных отношений.

- Копия Акта соответствующей территории передается в
управляющую организацию, товарищество собственников жилья (далее -
ТСЖ). Остальным заинтересованным лицам копия Акта выдается по
письменному запросу.

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Актов:

- по дворовым территориям - управляющими организациями, ТСЖ, администрацией муниципального образования и ответственными лицам при непосредственном управлении МКД;

- по территориям индивидуальной жилой застройки - администрацией муниципального образования, собственниками индивидуальных жилых домов.

- Последующая инвентаризация благоустройства территории
проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения первичной
(предыдущей) инвентаризации.

Повторная инвентаризация проводится в соответствии с пунктами 2.2 -2.8 настоящего Порядка.

2.9.1. Лица, в чьем ведении находится территория (управляющие организации, ТСЖ, администрация муниципального образования при непосредственном управлении МКД, и иные заинтересованные лица), обязаны не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения состояния территории, обратиться в администрацию муниципального образования с заявлением о включении в график инвентаризации на текущий год.

2.9.2. Администрация муниципального образования при изменении состояния территории при непосредственном управлении МКД, по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках программ и мероприятий, финансируемых с привлечением средств бюджетов различных уровней, обязана включить данные территории в план инвентаризации текущего года.

- По итогам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется Паспорт благоустройства территории населенного пункта.

- Паспорт благоустройства территории населенного пункта подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией муниципального образования не позднее 1 мая с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году, на основании проведенной инвентаризации.

- На основании Актов обследования территорий индивидуальной жилой застройки заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства в муниципальном образовании.