ПРОЕКТ

Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

____________											№____

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы»,.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области Скворцова С.А.

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области

от ___________ № ___

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы Тонкинского муниципального округа
Нижегородской области на 2023-2025 годы»

(далее - Программа)

# 1. Паспорт Программы

| 1.1. Муниципальный заказчик - координатор Программы | Администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Цель Программы | - удовлетворение потребностей населения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области в транспортной инфраструктуре; - увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |
| 1.3. Задачи Программы | - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития Тонкинского муниципального округа Нижегородской области и улучшение качества жизни населения; - ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - МКД), находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов Тонкинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |
| 1.4. Срок реализации Программы | 2023-2025 годы, Программа реализуется в 1 этап |  |  |
| 1.5. Исполнители мероприятий Программы | Администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, Тонкинский территориальный отдел. |  |  |
| 1.6. Объемы и источники финансирования Программы (в тысячах рублей) |  |  |  |
| Наименование муниципального заказчика | Источники финансирования |  | Всего за период реализации Программы |
| Администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются прогнозными. Конкретные расходы на 2023-2025 годы будут устанавливаться в соответствии с решением Совета депутатов Тонкинского муниципального округа Нижегородской области о бюджете округа на текущий финансовый год и фактические расходы будут произведены в пределах поступивших денежных средств в муниципальный дорожный фонд |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 44 834,2 тыс. руб. |
|  | Местный бюджет |  | 6 924,9тыс. руб. |
|  | Областной бюджет |  | 37 909,3 тыс. руб. |
| 1.7. Система организации контроля за исполнением Программы | Оперативное управление реализацией Программы осуществляет администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области. Контроль за исполнением Программы - администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области Нижегородской области |  |  |
| 1.8. Индикаторы достижения цели (целей) Программы |  |  |  |
| По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели: |  | По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикатора цели: доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог к 2025 году составит 27,5% |  |

2. Текст Программы

# 2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными способами

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области составляет 204,2 км, в том числе:

| Наименование поселения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | Протяженность, (км) | Ширина проезжей части, (м) |
| --- | --- | --- |
| Тонкинский территориальный отдел | 81, 4 | 4,5 |
| Бердниковский территориальный отдел | 32,7 | 4,5 |
| Вязовский территориальный отдел | 22,4 | 4,5 |
| Пакалевский территориальный отдел | 38,3 | 4,5 |
| Большесодомовский территориальный отдел | 29,4 | 4,5 |
| ВСЕГО | 204,2 | 4,5 |

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики округа и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Тонкинского муниципального округа Нижегородской области. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3-1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 12-15 процентов.

Неразвитость улично-дорожной сети Тонкинского муниципального округа Нижегородской области усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Тонкинского муниципального округа Нижегородской области по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального образования.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети поселения является сдерживающим фактором развития экономики поселения и требует финансовой помощи за счет средств областного бюджета.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

# 2.2. Цели и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является удовлетворение потребностей населения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к МКД, находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

Цель Программы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

# 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2023-2025 годы. Программа реализуется в 1 этап.

# 2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1

| № п/ п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт | План |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | Прочие расходы | 202 32-2025 | Администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 2 037,1 | 2 307,1 | 2 580,7 | 6 924,9 |  |

# 2.5. Индикаторы достижения

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. измерения | Прогноз | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 74,96 | 73,98 | 72,5 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог составит | % | 25,04 | 26,02 | 27,5 |

# 2.6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджета Тонкинского муниципального округа в сумме 6 924,9тыс. руб. (шесть  миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: расходы (тыс. руб.)

Таблица 3

| Статус | Подпрограмма муниципаль ной программы | Заказчик-координатор, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Развитие транспортной системы в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области |  | всего | 2 037,1 | 2 307,1 | 2 580,7 | 6 924,9 |
|  |  | Администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 2 037,1 | 2 307,1 | 2 580,7 | 6 924,9 |

# 2.7. Система программных мероприятий

Таблица 4

| № п/п | Наименован ие мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнен ия (годы) | Исполните ли мероприят ий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | Прочие расходы | 2023-2025 | Администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 2 037,1 | 2 307,1 | 2 580,7 | 6 924,9 |

# 2.8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области от 30.06.2017 № 313 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тонкинского муниципального округа Нижегородской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы»

# ПЕРЕЧЕНЬ

# на ремонт дорог Тонкинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы

| Объемы планируемых работ по ремонту проезжей части в 2023 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение | Стоимость работ, тыс. руб. |  | Протяженность, м |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Южная в р.п. Тонкино Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 7 222,0 | 388,0 | 909 |
| 2 | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Колхозная в р.п. Тонкино Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 2 772,0 | 149,0 | 228 |
| 3 | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская (от ул. Ленина до д.13 по ул. Комсомольская) в р.п. Тонкино Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 6 193,0 | 332,8 | 621 |
| 4 | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская (от ул. Ленина до д.23 по ул. Комсомольская)в р.п. Тонкино Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 1 325,3 | 71,2 | 213 |
| 5 | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в р.п. Тонкино Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 3 635,0 | 195,3 | 400 |
| 6 | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заречная в р.п. Тонкино Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 2 877,0 | 154,7 | 328 |
| 7 | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная в р.п. Тонкино Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 3 554,0 | 191,0 | 690 |
| 8 | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская, ул. Свободы, ул. Киселева в р.п. Тонкино Тонкинского муниципального округа Нижегородской области | 10 331,0 | 555,1 | 1070 |
|  | Итого | 37 909,3 | 2 037,1 | 4489 |

».