Сельская Администрация

Большесодомовского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

От 22.08.2014 года                                                                                                № 61

Об  утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территорий

Большесодомовского сельсовета Тонкинского

муниципального района Нижегородской области

на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской», с Уставом Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сельская Администрация Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территорий

Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы».

2. Сельской Администрации Большесодомовского сельсовета  предусмотреть в бюджете Большесодомовского сельсовета  денежные средства на реализацию муниципальной целевой программы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Большесодомовского сельсовета   на 2015-2017 годы»  мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств и бюджета  поселения.

4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельской Администрации                                                                      М.А.Груздев

Утверждено

постановлением сельской Администрации

Большесодомовского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 22.08.2014 № 61

Муниципальная программа

«Благоустройство территорий Большесодомовского сельсовета

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

на 2015-2017 годы

Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| - Подпрограммы программы | Не требуется |
| Цели программы | 1.Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Большесодомовского сельсовета. 2.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий населенных пунктов Большесодомовского сельсовета. 3.Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной среды территорий населенных пунктов Большесодомовского сельсовета. 4.Активизация работ по благоустройству территории Большесодомовского сельсовета в границах населенных пунктов. 5.Развитие и поддержка инициатив жителей сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. 6.Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории сельского поселения и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. |
| Задачи программы | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Большесодомовского сельсовета; -приведение в качественное состояние элементов благоустройства Большесодомовского сельсовета; -привлечение жителей Большесодомовского сельсовета к участию в решении проблем благоустройства; -оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Большесодомовского сельсовета и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; -установление и поддержание единого порядка содержания территорий; -привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; -усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015-2017 годы Программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета сельсовета (в разбивке по подпрограммам) | Всего – 2083, 1 т.руб., в т.ч. 2015г – 616,6 т.руб., 2016г – 680,6 т.руб., 2017г – 785,9 т.руб. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения. Улучшение состояния территорий сельского поселения. Привитие жителям Большесодомовского сельсовета любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения. Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории Большесодомовского сельсовета. Увеличение количества высаживаемых деревьев на территории Большесодомовского сельсовета. |

## 2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельсовета и муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Несмотря на предпринимаемые меры, не уменьшается количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах  отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

По населенным пунктам произрастают деревьев, такие как тополь и другие породы, которые в течение последних пятидесяти лет сильно разрослись и нуждаются в опиловке и удалению.  В связи с большими затратами на опиловку деревьев,  достигающих высоты свыше 35 м., необходимо цельнонапрвленное финансирование данных работ.

Борщевик Сосновского с конца 70-х годов культивировался на территории поселения как перспективная кормовая культура.. Среди населённых пунктов поселения наиболее распространён борщевик в с.Большое Содомово. В последние годы борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2.2. Цели, задачи.

Целями программы «Благоустройство территории Большесодомовского сельсовета является:

- обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов сельского Совета Большесодомовского сельсовета

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Большесодомовского сельсовета;

-активизация работ по благоустройству территории Большесодомовского сельсовета в границах сельского поселения;

-развитие и поддержка инициатив жителей Большесодомовского сельсовета по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Большесодомовского сельсовета;

-приведение в качественное состояние  элементов благоустройства Большесодомовского сельсовета;

-привлечение жителей Большесодомовского сельсовета к участию в решении проблем благоустройства;

-оздоровление санитарной экологической обстановки на территории и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок  бытового мусора;

-установление единого порядка содержания территорий;

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

-усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Большесодомовского сельсовета, позволит добиться существенных позитивных результатов в жизни поселения.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

-улучшение состояния территории Большесодомовского сельсовета;

-привитие жителям Большесодомовского сельсовета уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Большесодомовского сельсовета;

- совершенствование эстетического состояния Большесодомовского сельсовета;

-предотвращение сокращения зеленых насаждений на территории Большесодомовского сельсовета;

- создание зеленых зон отдыха жителей поселения;

- благоустроенность Большесодомовского сельсовета.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальная  программа разрабатывается на 2015-2017 гг. При реализации программы этапы не выделяются.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной  программы.

## Таблица  1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета сельсовета (т.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| 1 | Уличное освещение |  | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 476,6 | 505,6 | 535,9 | 1518,1 |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию | Коммунальные услуги | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 446 | 473,2 | 501,6 | 1420,8 |
| 1.2. | Содержание и ремонт | Материалы Оплата труда | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 30,6 | 32,4 | 34,3 | 97,3 |
| 2 | озеленение |  | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 65 | 75 | 105 | 245 |
| 2.1. | Валка и уборка аварийных деревьев | Оплата труда | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 2.2. | Выкашивание травы на муниципальных землях | Оплата труда | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 50 | 60 | 85 | 195 |
| 2.3. | Уничтожение растения «Борщевик» | Оплата труда | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | ? |  |  |  |
| 3 | Уборка несакционированного мусора | Оплата труда | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 25 | 30 | 45 | 100 |
| 4 | Содержание памятников погибшим войнам в ВОВ | Оплата труда материалы | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 5 | Содержание аншлагов и табличек с наименованием улиц и номеров домов | Оплата труда материалы | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 6 | Подготовка и проведение праздников «День деревни» | Прочие расходы | постоянно | Сельская Администрация Большесодомовского сельсовета | 35 | 45 | 60 | 140 |
|  | всего |  |  |  | 616,6 | 680,6 | 785,9 | 2083,1 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач программы

- Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измере ния | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2013 | текущий год 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 обеспеченность уличным освещением | % | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
|  | Индикатор 2 Площадь территории соответствующая санитарной экологической обстановке в общей площади в границах населенных пунктов | % | 45 | 50 | 50 | 60 | 65 |
|  | Индикатор 3 Количество домовладений, соответствующих правилам благоустройства | % | 65 | 65 | 70 | 80 | 90 |

2.6. Меры правового регулирования  - не требуется.

2.7. Предоставление субсидий  -  не предусмотрено

2.8. Оказание муниципальной услуг (работ) физическим и юридическим лицам  - не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение Программы  «Благоустройство территорий

Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» предусматривается бюджетом Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

2.10. Участие в реализации  муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием  сельской Администрации Большесодомовского сельсовета Тонкинского муниципального района, общественных,     иных организаций, а также внебюджетных фондов -   не предусмотрено.

2.11. Анализ рисков реализации  муниципальной программы.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

- 3. Подпрограммы   муниципальной программы  - не требуются

- 4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» - не требуются

- 5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета поселения при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств о бюджета   поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной  программы производится не реже, чем один раз в год.