Администрация

Бердниковского сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

15.05.2015 г.                                                                                                      № 26

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства, объектов социальной сферы

Бердниковского сельсовета, автомобильных

дорог местного значения вне границ населенных

пунктов в границах сельсовета,  находящихся в

собственности Бердниковского сельсовета

к осенне-зимнему периоду 2015/2016гг.

В целях обеспечения устойчивой работы  объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  администрации Бердниковского сельсовета, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах сельсовета,  находящихся в собственности Бердниковского сельсовета  в осенне- зимний период 2015/2016 года, руководствуясь Постановлением администрации Тонкинского муниципального района от 15.05.2015 № 292 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства,  топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  Тонкинского муниципального района Нижегородской области, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района,  находящихся в собственности  Тонкинского муниципального района Нижегородской области  к осенне-зимнему периоду 2015/2016гг.»,

администрация  Бердниковского сельсовета постановляет:

1. Утвердить  прилагаемый состав  комиссии по обеспечению безаварийной  работы объектов жилищно-коммунального  хозяйства,    социально-культурного  назначения в  осенне-зимний  период  2015\2016  гг.

2. Обеспечить подготовку жилых домов, инженерных коммуникаций муниципальных объектов к работе в осенне-зимний период 2015/2016гг., обратив особое внимание на комплекс мероприятий по энергосбережению и созданию необходимых запасов топлива для котельных.

3. Обеспечить необходимый расчетный, аварийный запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций.

4. Провести мероприятия, направленные на заключение собственниками помещений в многоквартирных домах и жилых домах договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования.

5. Произвести ремонт автодороги в населенном пункте д. Ваяя.

6. В срок до  5  июня  2015 года  разработать  и утвердить  комплексные планы мероприятий по  подготовке к осенне-зимнему  периоду 2015/2016 годов с учетом недостатков предыдущего отопительного периода и выявленных технологических нарушений.

7. Подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему  сезону осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

8. Провести мероприятия, направленные на заключение собственниками помещений в многоквартирных домах и жилых домов договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования.

9.Организовать контроль за выполнением противопожарных мероприятий при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Бердниковского сельсовета в осенне-зимнему периоду 2015/2016 годов.

10.Принять меры к выполнению  предписаний органов государственного пожарного надзора  при  подготовке к отопительному  периоду  2015-2016 г.г.

11.Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2015/2016гг. в срок до 16 сентября 2015 года. В срок до 16 сентября 2015 года предоставить в отдел экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района акты проверок и паспорта готовности котельных к работе в отопительном сезоне 2015/2016 года.

12. Провести до 16 сентября неменее двух тренировок с личным составом по ликвидации аварийных ситуаций с составлением актов проведенных тренировок и предоставить акты проведенных тренировок в отдел экономики и прогнозирования Тонкинского муниципального района.

13.Провести начиная  с  1 сентября 2015 года  пробные топки для проверки готовности систем  отопления с составлением актов проведения пробных топок и в срок до 15 сентября 2015 года предоставить в отдел экономики и прогнозирования Тонкинского муниципального района реестр  актов проведения проб-ных топок.

14.Провести до 1 сентября промывку и опрессовку систем центрального отопления.

13.В пределах своей компетенции провести мероприятия по обследованию технического состояния резервных топливных хозяйств и оборудования, работающего на резервных видах топлива.

15.Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ.

16.В срок до 11 июня 2015 года разработать и утвердить план мероприятий по промывке и опресовке систем центрального отопления, т.ч. внутренних систем отопления объектов социальной сферы, а также внедрению новых технологий по проведению данных мероприятий.

17.Продолжить работу по организации на территории Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района дежурных служб.

18.Организовать  обучение кочегаров  и истопников по программе пожарно-технического минимума.

19.Утвердить Программу проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Бердниковский сельсовет к отопительному периоду 2015/2016 годов.

Контроль за исполнением  данного  постановления  оставляю за  собой.

.

Глава администрации                                                                   А.И. Красильников

Утвержден

постановлением  администрации

Бердниковского сельсовета

от 15 мая 2015 г. № 26

Состав

комиссии  по обеспечению  безаварийной  работы  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и  социально-культурного назначения  в  осенне-зимний период 2015\2016 года

- Красильников А.И. - глава администрации,  председатель комисси

- Красноперова Т.В.- секретарь  комиссии

Члены комиссии

- Соколов С.И. - директор МБОУ  Пакалевской СОШ (по согласованию)

- Кузнецова Н.А. - директор Бердниковского МБУК (по согласованию)

3.   Шабарова Г.М..- заведующая СДК  д.Большое Ларионово (по согласованию)

Утвержден

постановлением  администрации

Бердниковского сельсовета

от  15  мая 2015 г. № 26

График

проверок  подготовленности объектов  жилищно-коммунального хозяйства и  социально-культурного назначения  в  осенне-зимний период 2015\2016 года

| № | наименование организации | Срок проверки | Факт.исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Бердниковского МБУК | 01.09.15 |  |
| 2 | Котельная СДК д. Большое Ларионово | 04.08.15 |  |

Глава администрации                                                                            А.И. Красильников