Отчет отдела архитектуры и строительства

Администрации Тонкинского муниципального района

Нижегородской области за 2011 год

Штатная численность отдела архитектуры и строительства  составляет 6 единиц. Расходы на содержание аппарата в 2011 году составили 1852,4 тыс. руб., из них на сумму 111 тыс.руб.  приобретена  компьютерная техника.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2011 году

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства составили 71410,8 тыс. руб., темп роста расходов к уровню 2010 года составил 49,5 %.

Из общего объема инвестиций, направленных на капитальное строительство в отчетном году 79,5 % составляют средства областного бюджета, 11,1 % - средства местного бюджета, 9,4 % - средства федерального бюджета.

Основной объем 93,7 % бюджетных инвестиций производится в области коммунального хозяйства.

План по объектам капитального строительства за 2011 год исполнен на 95 %. На 1 января 2012 года остались не освоены средства  на реконструкцию центральной котельной в сумме 1 860,9 тыс. руб.; субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП «Жилище» в сумме 1934,0 тыс. руб. - – сроки исполнения контрактов наступают в 2012 году.

Развитие малоэтажного жилищного строительства

Тонкинский муниципальный район участвует в реализации областной целевой программы «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16.09.2010 года  № 611. Произведены следующие расходы:

| Наименование расходов | Освоено в 2011 году |
| --- | --- |
| Строительство инженерной инфраструктуры к домам для молодых специалистов в р.п.Тонкино | 808 843,00 |
| Строительство инженерной инфраструктуры к семейному детскому саду в р.п.Тонкино | 199 955,80 |
| Строительство инженерной инфраструктуры к домам по переселению | 507 196,40 |
| Проектирование инженерной инфраструктуры территории комплексной малоэтажной застройки домов в р.п. Тонкино | 466 290,00 |
| Строительство инженерной и дорожной инфраструктурой в рамках реализации ОЦП "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Ниж.обл.на 2011-2013гг" | 13 615 596,00 |
| Лабораторные исследования почвы территории семейного детского сада | 11 533,32 |
| Строительство забора к семейному детскому саду | 75 960,00 |

Ввод жилья за 2011 год составил 1877 кв. метров, в т.ч:

- для молодых специалистов – 585 кв. метра;

- для переселения граждан из ветхого фонда- 349 кв. метра;

- для детей сирот – 136 кв.метра;

- индивидуальное жилищное строительство – 502 кв. метра;

- индивидуальный жилой дом с помещениями для размещения детского сада – 101 кв.метр;

- для социально нуждающихся граждан проживающих в сельской  местности – 204 кв. метра.

Протяженность системы хозяйственно-бытовой канализации в р.п. Тонкино    производительностью     500 куб.метров в сутки  составила      8 784 метров погонных.

Реконструирован  водопровод в д. В. Егоровское  3 098 км. метров протяженностью.

Поддержка молодых специалистов

По программе    поддержки молодых специалистов построено 9 индивидуальных домов. В целях реализации МЦП «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования и здравоохранения Тонкинского района на 2007-2020годы»  произведены следующие расходы:

| Устройство наружного водопровода и канализации к домам молодых специалистов | 228 443,00 |
| --- | --- |
| Строительство изгороди к домам молодых специалистов | 404 867,00 |

Коммунальное хозяйство

По подразделу коммунальное хозяйство проводились следующие расходы:

-	строительство водопровода в д. В. Егоровское  освоено денежных средств на общую сумму 5 996,00 тыс. руб., в том числе 2 940 тыс. руб. за счет ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»; 2 750 тыс. руб. за счет ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области»; 306,0 тыс. руб. на условиях софинансирования по МЦП «Улучшение качества водоснабжения населения Тонкинского района на 2011-2015 годы», реконструировано 3,098 км водопровода;

-	проведены проектные работы по водопроводу в д. Старые Краи в рамках МЦП «Улучшение качества водоснабжения населения Тонкинского муниципального района на 2011-2015 годы» на сумму 1036,0 тыс. руб.;

-	на строительство системы хозяйственно-бытовой канализации в р.п. Тонкино произведено расходов 27 972,8 тыс. руб., в том числе 25 155,0 тыс. руб. за счет средств ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения»; 2 796,3 тыс. руб. на условиях софинансирования и на экспертизу хозяйственно-бытовой канализации израсходовано из районного бюджета 21,5 тыс.руб.;

- 	на реконструкцию центральной котельной в р.п. Тонкино направлено средств на общую сумму 15 460,1 тыс. руб., в том числе за счет ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области» 14965,7 тыс. руб. и за счет средств районного бюджета 494,4 тыс. руб.,

-       проведена государственная экспертиза по объекту Строительство внутриквартальных (дворовых) сетей водопровода и канализации в р.п. Тонкино за счет средств районного бюджета на сумму 643,6 тыс. руб.

Благоустройство

На протяжении последних 5 лет Тонкинский район принимает участие в областном смотре-конкурсе «Самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области». По итогам работы за год наш район был награжден благодарственным письмом Губернатора Нижегородской области.

| Ремонт автодорог р.п. Тонкино ул. Комсомольская, Ленина, Октябрьская, Юбилейная, Победы | 2 988 000,00 |
| --- | --- |
| Ремонт водопровода в р.п. Тонкино ул. Заречная, К. Маркса | 357 968,00 |
| Строительство тротуара по ул.Ленина, ул.Комсомольская | 1 278 843,00 |
| Строительство теплотрассы | 99 964,00 |

В 2011 году:

-	отремонтировано 5,6 тыс. кв.м. дорог,

-	проложены пешеходные тротуары общей площадью 2,0 тыс. кв.м. по улицам Ленина и Комсомольская,

- 	отремонтирован водопровод по ул. К.Маркса и Заречной 1 300 п.м.,

-	отремонтирована теплотрасса 130 п.м.

Обеспечение жильем

Расходы на  обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой  программы  «Жилище»  на период 2002-2010г  составили 756,0 тыс. руб. (средства федерального, областного и районного бюджетов), процент освоения составил 28,1 %. Субсидия была выдана одной молодой семье для приобретения жилья.

За счет субвенции  на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года"5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" приобретены квартиры 1 участнику ВОВ и 1 вдове участника войны  на сумму 2 376,0 тыс. руб.

За счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" приобретены 2 квартиры инвалидам в сумме 1 188,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

В нашем районе продолжается  капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов составили 2976  тыс. руб., в т.ч.:

2 000 тыс. руб., - за счет средств государственной .корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ,

859 тыс. руб., - за счет средств областного бюджета,

96 тыс. руб., - за счет средств бюджета р.п. Тонкино,

21 тыс. руб., - за счет средств собственников жилья.

Переселение граждан их аварийного жилого фонда

В 2011 году район принимал  участие  в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».  Согласно  программе расселено 3 дома - улучшили условия проживания 18 человек.

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году было выделено средств на общую сумму 11 235,00 тыс. руб., освоено 28 %. Причиной не освоения стало поступление денежных средств на счет районного бюджета за счет государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 4 857,0 тыс. руб. 30.12.2011 года, и средств областного бюджета в сумме 2 294,1 тыс. руб. 28.12.2011 года.

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда исполнены  в сумме  3 151,8 тыс. руб., в т.ч.:

- средства государственной .корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ - 1717,3 тыс. руб.,

- средства областного бюджета - 811,1 тыс. руб.,

- средства бюджета р.п. Тонкино (софинансирование к средствам областного бюджета) - 8,2 тыс. руб.,

– средства бюджета р.п. Тонкино («МЦП "Переселение граждан МО р.п.Тонкино Тонкинского района Нижегородской области из ветхого и аварийного жилищного фонда "») - 294,0 тыс. руб.,

– средства областного бюджета на улучшение жилищных условий - 240,9 тыс. руб.;

- средства бюджета р.п. Тонкино (софинансирование к средствам областного бюджета на улучшение жилищных условий) - 80,3 тыс. руб.

Прочие расходы

| Наименование расходов | Освоено в 2011 году |
| --- | --- |
| Ген. план р.п. Тонкино | 283 700,00 |
| Капитальный ремонт школы | 494 000,00 |
| Расходы на строительства ФОКа в р.п.Тонкино (получение технических условий и проведение экспертизы) | 56 443,22 |
| Реконструкция здания единой дежурно-диспетчерской службы р.п.Тонкино, ул.Советская , 28-а | 60 000,00 |
| Замена котлов в котельной д/с «Сказка» | 499 964,00 |