Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

# Постановление

18.05.2009                                                                                        №    81

| Об утверждении системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения (приостановления) реализации инвестиционных проектов. |  |
| --- | --- |

В целях исполнения плана мероприятий по реализации Программы реформирования муниципальных финансов  Тонкинского района, утвержденной постановлением администрации  Тонкинского района от  25.07.2006г. N 77 "Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов  Тонкинского района Нижегородской области", (с изменениями   от 30.2007 г № 101, от 01.08.2008 г № 100) администрация   Тонкинского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемую систему критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения (приостановления) реализации инвестиционных проектов.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы по  экономике Ю.А.Смирнова.

Глава местного самоуправления                                      Т.Ф.Кузнецова

- Утверждена

постановлением

администрации  Тонкинского

муниципального района

от  18.05.2009 № 81

Система критериев, удовлетворение которым

является основанием для досрочного прекращения (приостановления) реализации инвестиционных проектов

1. По инвестиционным проектам социального характера:

1.1. Увеличение требуемых объемов финансирования более чем на 20 процентов от запланированных.

1.2. Увеличение эксплуатационных расходов более чем на 20 процентов от плановых или превышение сумм эксплуатационных расходов будущих периодов положительного бюджетного эффекта от реализации инвестиционного проекта.

1.3. Отсутствие необходимости в строительстве объекта:

- в связи с изменением демографической ситуации;

- сокращением численности населения, принятой в расчетах, более чем на 20 процентов;

- в связи с частичным или полным закрытием населенного пункта;

- по другим объективным причинам.

2. По иным (отличным от социальных) инвестиционным проектам:

2.1. Несогласованное изменение субъектом инвестиционной деятельности в ходе реализации инвестиционного проекта направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта:

- изменение номенклатуры (ассортимента) выпускаемых или реализуемых товаров (работ, услуг);

- изменение места реализации инвестиционного проекта.

2.2. Существенное изменение субъектом инвестиционной деятельности сроков реализации инвестиционного проекта, в том числе в части продолжительности строительства:

- отсутствие документальных подтверждений приемки выполненных работ по строительству предусмотренных инвестиционным проектом объектов, приобретения основных средств и нематериальных активов, актов приемки их в эксплуатацию;

- отсутствие документальных подтверждений набора предусмотренного инвестиционным проектом персонала;

- отсутствие документальных подтверждений начального этапа предусмотренного инвестиционным проектом выпуска товаров (работ, услуг).

2.3. Отсутствие реального бюджетного или социального эффекта в ходе реализации инвестиционного проекта (если его возникновение было запланировано на промежуточных этапах реализации инвестиционного проекта).

Наличие указанного критерия определяется фактическим значением индикаторов эффективности на уровне ниже 80 процентов от запланированных.

2.4. Резкое ухудшение финансового состояния субъекта инвестиционной деятельности, выражающееся в появлении установленных действующим законодательством Российской Федерации признаков несостоятельности (банкротства).

Наличие указанного признака определяется неспособностью субъекта инвестиционной деятельности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

2.5. В процессе реализации проекта выявлено представление недостоверных сведений об инвестиционном проекте.

2.6. Реализация инвестиционного проекта с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, органов местного самоуправления  Тонкинского муниципального района:

- наличие вступивших в законную силу судебных решений, а также решений уполномоченных органов о нарушении требований действующего законодательства (в том числе строительных норм и правил, экологических нормативов), которые не устраняются инвестором;

- лишение субъекта инвестиционной деятельности, реализующего инвестиционный проект, лицензий на осуществление предусмотренной инвестиционным проектом деятельности в связи с нарушением норм действующего законодательства.